Go4Calcs

PLAN DE DESARROLLO

Semana 13

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 1.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 2.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 2.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |
| 16/10/2016 | 3.0 | Semana 9 | Miguel Langone |
| 16/10/2016 | 3.1 | Semana 9 | Rodrigo Lujambio |
| 30/10/2016 | 4.0 | Semana 11 | Miguel Langone |
| 30/10/2016 | 4.1 | Semana 11 | Rodrigo Lujambio |
| 13/11/2016 | 5.0 | Semana 13 | Miguel Langone |
| 13/11/2016 | 5.1 | Semana 13 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Introducción	1

Propósito	1

Objetivo	1

Alcance	1

Forma de desarrollo de las historias:	1

Tareas asincrónicas en cliente	2

Comentar códigos	2

Mejorar interfaz web	2

Mejora interfaz Cliente	2

Observaciones:	2

# Introducción

## Propósito

Este documento tiene como propósito fundamental desarrollar el plan a tomar en la construcción de las historias de usuario que se establecieron para el sprint 5.

## Objetivo

El objetivo principal es establecer cómo se debe proceder a lo largo de esta iteración y cómo las actividades deben ser realizadas para poder llegar en tiempo y forma.

## Alcance

Este sprint tiene una duración de 2 semanas (1 semana y 5 días) que comienza el martes 08/11 y termina el domingo 20/11.

Se establecieron las siguientes historias de usuarios que entrarán en este sprint:

- Tareas asincrónicas en cliente.

- Comentar todo el código del producto.

- Mejorar interfaz Web.

- Mejorar interfaz usuario.

# Forma de desarrollo de las historias:

Para esta iteración los equipos de trabajo cambiaron de la siguiente manera:

- Equipo Web:

  - Verónica

  - Estefanía

  - Paula

  - Alejandro

- Equipo Testing:

  - Juan Pablo

  - Diego R.

  - Responsable de verificación

- Equipo Usuario:

  - Federico

  - Cristina

  - Timothy

  - Rodrigo

  - Belén

Las personas que quedan libres son el Administrador. El Administrador estará en todos los grupos monitoreando el avance y respaldando en donde se necesite.

## Tareas asincrónicas en cliente

Esta tarea incluye las siguientes funcionalidades que deben ser desarrolladas:

- Con tareas asincrónicas el celular podrá desempeñarse a una velocidad mayor.

- Reparar errores de llamadas en cliente.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo del equipo Usuario.

## Comentar códigos

Esta tarea incluye las siguientes funcionalidades:

- Comentar todo el código para obtener un producto de calidad.

- Hacer limpieza de código en todos los componentes que integran el producto.

La implementación de esta funcionalidad estará a cargo del equipo de Testing, del equipo Web y del equipo Usuario.

## Mejorar interfaz web

Esta tarea incluye:

- Mejorar interfaz con Bootstrap u otra tecnología.

La implementación de esta tarea estará a cargo del equipo Web.

## Mejora interfaz Cliente

Esta tarea incluye las siguientes cosas:

- Algunos detalles encontrados que requieren modificaciones.

La implementación de esta tarea estará a cargo del equipo Usuario.

# Observaciones:

En esta iteración algunos detalles a tener en cuenta son los siguientes:

- El cliente Android debe estar concluido para el día jueves 17/11.

- Es necesario tener todo listo para el día jueves 17/11 y poder probar absolutamente todos los flujos posibles del sistema en busca de bugs finales

- Coordinar al equipo para que pueda realizar una presentación final excelente del producto y del proceso pudiendo explicar todas las fortalezas y debilidades del grupo.