NOMBRE DEL PROYECTO

ACTA DE REUNIÓN CON CLIENTE

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/08/2016 | 1.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 1.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Orden del día:	1

Temas tratados	1

Establecer fecha y duración de sprint	1

Establecer sprint backlog	1

Determinar proveedor de servicios en la nube recomendado	1

Temas sin tratar	1

# Orden del día:

- Establecer fecha y duración de sprint.

- Establecer sprint backlog.

- Determinar proveedor de servicios en la nube recomendado.

# Temas tratados

La reunión fue realizada el 23/08. La misma fue muy productiva para el grupo, obteniéndose la información necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto.

## Establecer fecha y duración de sprint

Se estableció el comienzo del sprint 1 para el día miércoles 24/08. Dicho sprint tendrá una duración de 3 semanas siendo posible en otro sprint cambiar dicha duración. Para el día miércoles 14/09 se concluirá el sprint y el día Viernes 16/08 se hará un sprint review con el cliente para validar el prototipo concluido.

## Establecer sprint backlog

Las historias que se establecieron para el sprint backlog son las siguientes:

- Responder pregunta.

- Ver perfil.

- Retornar al menú anterior.

- Ver explicación.

- Solicitar ayuda al profesor.

- Ver ranking.

Estas historias son las más relevantes para el cliente, y todas aplican al jugador.

## Determinar proveedor de servicios en la nube recomendado

Se decidió buscar una solución gratuita de Microsoft Azure que se está investigando y de ser posible extender su licencia. En otro caso se discutirá con el cliente más adelante llegado el momento.

# Temas sin tratar

No aplica.