Go4Calcs

ACTA DE REUNIÓN DE RETROSPECTIVA

Semana 6

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Introducción	1

Temas tratados	1

# Introducción

El día lunes 21 de setiembre de 2016 se celebró la reunión de retrospectiva del grupo 8. La misma tenía como objetivo reflexionar acerca del desempeño global de equipo a lo largo de toda la primera iteración del proyecto; identificando los errores cometidos y los riesgos que se efectivizaron, analizando la respuesta del grupo frente a las distintas problemáticas y debatiendo las principales oportunidades de mejora, con el fin de que la iteración siguiente se ejecute de mejor manera.

A la reunión asistieron el Responsable de SQA, quién fue el encargado de dirigir la misma, el Responsable de Verificación, el Responsable de SCM, y algunos desarrolladores. Por razones de fuerza mayor, el Administrador del proyecto, el Arquitecto y los demás desarrolladores no pudieron concurrir. Para futuras reuniones de este tipo se espera poder contar con asistencia perfecta, debido a lo enriquecedor que fue la experiencia.

# Temas tratados

De forma consensuada, uno de los problemas identificados a lo largo de la iteración fue la falta de planificación y monitoreo que hubo en el proceso del desarrollo del prototipo. La falta de comunicación, manifestada por ciertos integrantes (ej.: se preguntaba que había para hacer y no se obtenía respuesta), la falta de decisiones concretas en ciertos aspectos del desarrollo y la falta de monitoreo de las actividades de desarrollo fueron las principales falencias encontradas. Debido a que el Arquitecto del proyecto no podía estar presente, se mantuvo una charla vía Skype con él. Se encontró con que el mismo era muy autocrítico con su desempeño a lo largo de la iteración. Era consciente que no había dedicado tanto tiempo a la gestión del desarrollo como al desarrollo mismo. Se le consultó si para la iteración siguiente se tenía la confianza como para mejorar estos puntos, algo que fue respondido positivamente. También se discutieron y establecieron estrategias para facilitarle las tareas de gestión (ej.: mandarle mensajes privados para saber en qué se puede ayudar en vez de escribir en el grupo, formar grupos de trabajo más pequeños de forma de que los pueda gestionar mejor, etc.).

Otro de los temas tratados fue el poco tiempo que se le pudo dedicar a la verificación del producto y qué, además de dedicarle poco tiempo, el tiempo dedicado no fue aprovechado de buena manera. La causa de la falta de tiempo fue consensuada como producto de los errores encontrados a poco tiempo de la presentación del producto, lo que llevó a dejar la verificación de lado para centrarse en la corrección de los errores. El desaprovecho de tiempo fue producto de que cierto test unitarios no se realizaron de forma correcta, por lo cual el test en sí no era de valor para asegurar el buen funcionamiento del producto. El Responsable de Verificación aprovechó en la reunión para repasar estos errores y pasar mensaje de cómo debían ser efectuados los test.

La reunión fue finalizada con el compromiso de todo el grupo para que en la iteración siguiente estos errores detectados no se vuelvan a repetir.