Go4Calcs

INFORME DE SITUACIÓN DEL PROYECTO

Semana 6

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/08/2016 | 1.0 | Semana 1 | Miguel Langone |
| 21/08/2016 | 1.1 | Semana 1 | Rodrigo Lujambio |
| 28/08/2016 | 2.0 | Semana 2 | Miguel Langone |
| 28/08/2016 | 2.1 | Semana 2 | Rodrigo Lujambio |
| 04/09/2016 | 3.0 | Semana 3 | Miguel Langone |
| 04/09/2016 | 3.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 11/09/2016 | 4.0 | Semana 4 | Miguel Langone |
| 11/09/2016 | 4.1 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 18/09/2016 | 5.0 | Semana 5 | Miguel Langone |
| 18/09/2016 | 5.1 | Semana 5 | Rodrigo Lujambio |
| 25/09/2016 | 6.0 | Semana 6 | Miguel Langone |
| 25/09/2016 | 6.1 | Semana 6 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Mediciones realizadas	1

Mediciones de horas	1

Esfuerzo por integrante del equipo	1

Esfuerzo por disciplina	1

Mediciones de productos	2

Indicadores	3

Indicadores de esfuerzo y tiempo	3

Indicador de cumplimiento de entregas	3

Indicador de desviación de fechas de entregas	3

Informe de situación	3

Estado del proyecto	3

Lunes 19/09	3

Martes 20/09	4

Desviaciones ocurridas	4

Incidencias encontradas	4

Estado de riesgos	4

Evaluación	5

# Mediciones realizadas

## Mediciones de horas

### Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo Estimado | Esfuerzo Realizado | Esfuerzo Acumulado | Esfuerzo Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miguel Langone | 2 | 3 | 102 | 17 |
| Rodrigo Lujambio | 15 | 13 | 87 | 14,5 |
| Federico Beltrame | 15 | 6 | 91,75 | 15,2916667 |
| Diego Molina | 15 | 9 | 75 | 12,5 |
| Alejandro Guggeri | 15 | 11 | 79 | 13,1666667 |
| Cristina Vilaboa | 15 | 14 | 88,75 | 14,7916667 |
| Estefanía Della Mea | 10 | 10 | 72,5 | 12,0833333 |
| Verónica Cardozo | 15 | 14,5 | 84,5 | 14,0833333 |
| Belén Remedi | 15 | 14 | 91,5 | 15,25 |
| Paula Martínez | 15 | 10,5 | 79 | 13,1666667 |
| Timothy Peraza | 15 | 8 | 84,5 | 14,0833333 |
| Juan Pablo Pascual | 15 | 7,5 | 85,5 | 14,25 |
| Diego Rodríguez | 15 | 9,5 | 86,5 | 14,4166667 |

### Esfuerzo por disciplina

N/A.

## Mediciones de productos

N/A.

# Indicadores

## Indicadores de esfuerzo y tiempo

N/A

## Indicador de cumplimiento de entregas

En esta semana se esperan entregar 5 documentos, de los cuales se entregan junto con este informe la totalidad de los mismos. Por lo tanto el cumplimiento de entregas es 5/5 = 1.

Puede que este número se vea afectado en caso de que algunos documentos no cambien en lo absoluto y se decidan no enviar, con lo cual se informara en dicho caso.

## Indicador de desviación de fechas de entregas

No se realizan entregas fuera de fecha.

# Informe de situación

## Estado del proyecto

Esta semana ha tenido la particularidad de que el Administrador del proyecto se encontraba fuera del país, por lo que las tareas de Gestión tuvieron que recaer sobre el Responsable de SQA y el Arquitecto del proyecto. En base a charlas del Administrador con estos 2 roles es que se elabora el presente informe. De cualquier manera, se espera que en la reunión con la docente se pueda explicar con mayor detalle lo ocurrido en la semana, más que nada en cuanto al estado del desarrollo, por lo que la presencia del Arquitecto del proyecto es esencial.

### Lunes 19/09

El día lunes comenzó con la reunión de retrospectiva por parte de los integrantes del equipo para lograr establecer que puntos fuertes y que puntos débiles se encontraron en la iteración anterior. En dicha reunión se debatió bastante el tema de que la organización del desarrollo del prototipo no fue buena, reconociendo que hubieron falencias que comprometieron la fecha de entrega. Entre ellas se destacó el hecho de no separar en Front end y Back end las tareas haciendo que quedase un hueco de trabajo ocioso que nadie tenía asignado de antes. Otra falencia fue el hecho de la realización de test unitarios incorrectos que llevo a detectar errores de manera imprevista y tardía lo cual complico aún más las cosas. Por suerte fueron detalles que se solucionaron de manera fácil y se logró entregar un buen producto. Algunos detalles menores se detallan en la reunión con la docente.

### Martes 20/09

El día martes fue la reunión con la docente donde se debatió el final del sprint y el comienzo del siguiente. Se discutió el resultado y la opinión que nos mereció la entrega del prototipo por parte del cliente (Marcelo Guerra). Luego de la reunión con la docente, ese mismo día se hizo la reunión semanal de los desarrolladores donde se establecieron finalmente en que área va a trabajar cada integrante y se formaron grupos de 2 o 3 personas por área logrando una mayor cohesión y un menor acoplamiento entre los integrantes para evitar lo sucedido en la iteración pasada. Entre ello se discutió en que área va a trabajar cada integrante, lo cual será presentado en el plan de desarrollo que viene adjunto en esta entrega.

Los siguientes días se desempeñaron de la siguiente manera:

- La base de datos quedo completada en un 90%, falta solamente unos detalles de los manejadores del sistema que se están trabajando.

- Quedó todo el código re factorizado y todos los bugs solucionados, también se cambiaron las estructuras inútiles por otras mejores y todas las operaciones que corresponden.

- Se comenzó con la Web del profesor y se está trabajando en la funcionalidad nueva pregunta de parte de quien corresponde según el plan de desarrollo.

- Las funcionalidades de Ver mensaje, y Responder mensaje del lado del servidor están realizadas, y se está trabajando del lado de la Web aún.

- Se está trabajando en la parte del sistema Android y del Logueo con FB.

Todo esto se actualizará el día martes en la reunión semanal con la docente para mayor información.

## Desviaciones ocurridas

N/A

## Incidencias encontradas

Hasta la fecha no se han encontrado incidencias.

## Estado de riesgos

N/A

# Evaluación

En esta evaluación se pueden desatacar varios puntos, el primero es que a primera vista se pudo comprobar que el trabajar con equipos más reducidos aumenta la efectividad de las tareas haciendo más productivo el desempeño de los integrantes. Por otro lado hay mayor compromiso por parte del Responsable de Desarrollo con una participación más activa en cuanto a la toma de decisiones para así evitar el bullicio en determinadas cosas que se deben concretar rápidamente.

Por parte de los Roles específicos, se tiene una mayor participación en el área de desarrollo que permite estar al tanto de todo lo sucedió en la semana y así poder colaborar en cualquier punto débil del desarrollo.

De todas maneras la evaluación fue más bien internamente del equipo debido a la reunión de retrospectiva.