Go4Calcs

LECCIONES PRINCIPALES

Semana 14

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 20/11/2016 | 1.0 | Semana 14 | Roles principales |
| 20/11/2016 | 1.1 | Semana 14 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Introducción	1

Por disciplinas	1

Desarrollo	1

Verificación	1

Gestión de proyectos	1

Gestión de configuración y control de cambios	2

Gestión de Calidad	2

Comunicación	2

# Introducción

A continuación se presentan las siguientes lecciones aprendidas a lo largo de todo el proyecto. Dichas lecciones se separan por disciplinas.

# Por disciplinas

## Desarrollo

En cuanto al desarrollo del producto, se puede destacar que gracias a este proyecto, el equipo en general aprendió a trabajar con otras tecnologías como son Android, Azure, Javascript, etc., para quienes no hayan trabajado antes. Esto es muy beneficioso para el equipo más allá de que el producto haya quedado completado perfectamente.

Otras lecciones aprendidas son el hecho de trabajar por disciplinas separando en Front end y Back end, lo que facilita el desarrollo de las tareas y de cómo realizar la división de las mismas.

## Verificación

En cuanto a la verificación, uno de los puntos clave teniendo en cuenta la estrategia elegida en la cual el encargado de verificar se mantuvo dentro de lo posible alejado de las actividades de desarrollo, fue la comunicación constante con el equipo de desarrolladores para saber la situación del avance de proyecto y así tener cuanto antes versiones de prueba. Además dicha estrategia hace la tarea de encontrar errores más sencilla, porque no se asume que nada funcione correctamente y se hace un chequeo completo.

Es de gran importancia que haya más de una persona haciendo la verificación, por lo menos en forma exploratoria para considerar distintos puntos de vista de los flujos.

En el diseño de casos de prueba, es fundamental intentar forzar la aparición de errores, y no concentrarse tanto por probar flujos típicos, ya que cuantos más errores se corrijan más probable es que los flujos funcionen correctamente.

## Gestión de proyectos

En cuanto a la gestión de proyecto, a pesar de que el equipo comenzara de una manera muy desorganizada supo afrontar las dificultades para mejorar en todas las áreas y así saber cómo trabajar en equipo.

Cabe destacar que esta área fue la base para que el equipo diera sus máximos rendimientos, debido a que si se realizaba una correcta estimación, entonces se podría estimar los costos y qué tan productivos podríamos ser.

Es muy importante destacar que nunca hay que ignorar el hecho de realizar la integración de las funcionalidades debido a que fue una de los aspectos más exigentes.

Por otro lado, dado que este proceso tenía tanto de Scrum como de MUM, es de suma importancia la comunicación para gestionar de manera eficiente todo el proyecto. Se incluyen algunas lecciones de la comunicación para ejemplificar.

## Gestión de configuración y control de cambios

En cuanto a la gestión de configuración y control de cambios se aprendió mucho, en principio respetamos lo que se planificó antes del comienzo de cada sprint, y hubo un seguimiento tanto por parte del Administrador como por parte del gestor de configuración del proyecto para que se cumpla con lo planificado, esto dejó como lección la importancia y responsabilidad de los roles para el buen cumplimiento de los tiempos en un proyecto con muchas personas involucradas.

Por otro lado vale comentar que al momento de negociar con el cliente se tuvo en cuenta que algunos cambios serían demasiado costosos al momento que se propusieron, y se acordó no hacerlos con el cliente, por lo que la gestión de los mismos no tuvo mayor dificultad.

En cuanto a la configuración no solo el rol de gestión de configuración, sino todos los participantes del proyecto aprendieron a trabajar con nuevas tecnologías, y las configuraciones propias de las mismas, tales como son AZURE, ANDROID STUDIO Y GIT.

## Gestión de Calidad

En cuanto a la gestión de calidad, se puede decir que a medida que avanzaba el proyecto, la cantidad de tareas asociadas a esta disciplina aumentaba, siendo las mismas bastantes variadas.

En un principio se comenzó estableciendo templates para los entregables del proyecto, así como también realizando la revisión de los mismos, no sólo desde un punto de vista ortográfico, sino también desde la coherencia interna del documento así como la coherencia y no contradicción con otros documentos.

Luego, a medida que el producto iba tomando forma, se realizaron auditorías de código. Primero la metodología era elegir 3 módulos al azar y revisar el código, buscando posibles desviaciones a los lineamientos establecidos. Luego se cambió la metodología, analizando el código por completo.

También, en la medida que las interfaces del sistema iban quedando en su versión final, se realizaron revisiones de las mismas, como forma de asegurar la calidad en ese aspecto del producto.

En líneas generales, gracias a las actividades realizadas y la actitud y compromiso del grupo con las mismas, se puede decir que el producto obtenido es de buena calidad, siendo conscientes de que tiene mucho espacio para mejorar y crecer.

## Comunicación

En cuanto a la comunicación, quizás fue nuestra herramienta por excelencia para poder organizar el proyecto. Como todo proceso Scrum, había mucho por decir, muchas cosas por comunicar y siempre mantener el contacto con los integrantes en cuanto a cualquier cambio posible o por cualquier problema.

Sin dudas que la comunicación fue uno de los fuertes en cuanto a utilidades, pero como todo, fue una de las partes más débiles y que debieron consumir mucho tiempo para aprender a trabajarla.

La comunicación fue variando a medida que el proyecto fue avanzando, y como todo, tuvo sus mejores y peores momentos. Se puede decir que al principio costó mucho tener una comunicación fluida y con alto contenido de información sin necesidad de requerir de largas horas de debate.

Con el pasar de los días se fue puliendo esto para lograr otros canales de comunicación y hasta jerarquizar la comunicación para no formar malentendidos en el equipo.