Go4Calcs

INFORME DE REVISIÓN DE CALIDAD DEL CÓDIGO

Semana 10

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/09/2016 | 1.0 | Semana 4 | Rodrigo Lujambio |
| 22/10/2016 | 2.0 | Semana 10 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Introducción	1

Elección de la muestra	1

Hallazgos de la auditoría	2

Modelo	2

Manejadores	4

Controladores	5

Conclusiones	6

# Introducción

El presente documento detalla los hallazgos encontrados en la revisión de calidad del código estipulada en el plan de calidad. Los hallazgos surgen del análisis del código elaborado por los integrantes del equipo de desarrollo. En el mismo, se verifica el grado de cumplimiento del código con las pautas establecidas en el documento “Lineamientos de Calidad”.

Este documento también detalla el plan de acción a seguir en caso de que los hallazgos detectados reflejen un bajo nivel de cumplimiento con los lineamientos establecidos. Para cada hallazgo de este tipo, conocido como una no conformidad, se tendrá un plan de acción en pos de corregir las desviaciones detectadas. En cada plan de acción se irá registrando la evolución del mismo.

# Elección de la muestra

Debido al retraso en la realización de la revisión de calidad de código (prevista para la semana 9), esta vez se decidió que la muestra a revisar estaría compuesta de los componentes más críticos del servidor, de forma de poder garantizar la calidad del producto desarrollado y de compensar el retraso sufrido. Es por esto que la muestra analizada está compuesta por los siguientes componentes:

- Clases que implementan el Modelo del sistema.

- Manejadores del sistema.

- Controladores del sistema.

# Hallazgos de la auditoría

## Modelo

Las siguientes clases fueron analizadas:

- EstadoJugador.

- Jugador.

- Logro.

- Mensaje.

- Mundo.

- Nivel.

- Problema.

- Usuario.

Los hallazgos encontrados son los siguientes:

| Nombre de la no conformidad | Métodos sin explicación |
| --- | --- |
| Descripción | Algunos métodos no tienen un comentario que explique cuál es su función. Esto no se apega a lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, dentro de la sección: sobre los métodos. |
| Encontrado en | Todas las clases analizadas. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos agreguen las descripciones faltantes. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Código comentado |
| --- | --- |
| Descripción | Varias piezas de código se encuentran comentadas. Esto no se apega a lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, donde se especifica que si cierta porción de código ya no funciona o no se utiliza, debe ser borrada y no comentada. |
| Encontrado en | Mensaje, Mundo y Problema. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos borren las secciones de código comentadas. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Nomenclatura de método |
| --- | --- |
| Descripción | El nombre de algunos métodos usados en el código no respeta lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, dentro de la sección: sobre los métodos. |
| Encontrado en | Usuario. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos renombren los métodos |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Variable sin utilizar |
| --- | --- |
| Descripción | Una variable declarada tiene como comentario que ya no se utiliza. |
| Encontrado en | Logro. |
| Plan de acción | Comunicar a los responsables del módulo la situación, para que ellos determinen si realmente ya no se utiliza, y en caso afirmativo, eliminarla junto con los métodos que se encargan de su modificación. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Comportamiento no implementado |
| --- | --- |
| Descripción | Dentro del código se encuentran comentarios acerca de qué se tendría que hacer según las características de los datos recibidos, sin embargo dicho comportamiento no está implementado, según lo comentado. |
| Encontrado en | Nivel |
| Plan de acción | Comunicar a los responsables del módulo la situación, para que ellos determinen si el comportamiento está implementado o no, y en función de eso implementar lo faltante y borrar el comentario. |
| Estado | Pendiente |

## Manejadores

Se analizaron los siguientes componentes:

- ManejadorUsuario.

- ManejadorProblema.

- ManejadorMundo.

En función de lo analizado, se encontraron las siguientes desviaciones:

| Nombre de la no conformidad | Métodos sin explicación |
| --- | --- |
| Descripción | Algunos métodos no tienen un comentario que explique cuál es su función. Esto no se apega a lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, dentro de la sección: sobre los métodos. |
| Encontrado en | Todos los componentes analizados. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos agreguen las descripciones faltantes. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Código comentado |
| --- | --- |
| Descripción | Varias piezas de código se encuentran comentadas. Esto no se apega a lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, donde se especifica que si cierta porción de código ya no funciona o no se utiliza, debe ser borrada y no comentada. |
| Encontrado en | Todos los componentes analizados. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos borren las secciones de código comentadas. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Prints en consola del servidor |
| --- | --- |
| Descripción | En varios métodos se tienen prints en la consola del servidor. Si los mismos fueron puestos como forma de debuggeo, entonces deben ser eliminados. En cambio, si la función de los prints es de generar un log, entonces no habría que sacarlos. |
| Encontrado en | Todos los componentes analizados. |
| Plan de acción | Comunicar la situación a los responsables de los módulos para determinar la función de los prints, y en base a la respuesta, borrar o no los prints. |
| Estado | Pendiente |

## Controladores

Se analizaron los siguientes componentes:

- ControladorJugador.

- ControladorSistemaJuego.

- ControladorProfesor.

- ControladorProblema.

En función de lo analizado, se encontraron las siguientes desviaciones:

| Nombre de la no conformidad | Métodos sin explicación |
| --- | --- |
| Descripción | Algunos métodos no tienen un comentario que explique cuál es su función. Esto no se apega a lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, dentro de la sección: sobre los métodos. |
| Encontrado en | Todos los componentes analizados. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos agreguen las descripciones faltantes. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Código comentado |
| --- | --- |
| Descripción | Varias piezas de código se encuentran comentadas. Esto no se apega a lo establecido en el documento “Lineamientos de Calidad”, donde se especifica que si cierta porción de código ya no funciona o no se utiliza, debe ser borrada y no comentada. |
| Encontrado en | ControladorProblema. |
| Plan de acción | Comunicar la desviación a los responsables de la implementación del módulo, para que los mismos borren las secciones de código comentadas. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Comportamiento no implementado |
| --- | --- |
| Descripción | Dentro del código se encuentran comentarios acerca de qué se tendría que hacer según las características de los datos recibidos, sin embargo dicho comportamiento no está implementado, según lo comentado. |
| Encontrado en | ControladorProfesor. |
| Plan de acción | Comunicar a los responsables del módulo la situación, para que ellos determinen si el comportamiento está implementado o no, y en función de eso implementar lo faltante y borrar el comentario. |
| Estado | Pendiente |

| Nombre de la no conformidad | Librería incluida no utilizada |
| --- | --- |
| Descripción | Dentro del código se encuentra una librería incluida. La misma se encuentra comentada, por lo que la misma no está siendo utilizada. |
| Encontrado en | ControladorSistemaJuego. |
| Plan de acción | Comunicar a los responsables del módulo la situación, para que eliminen la librería en cuestión. |
| Estado | Pendiente |

# Conclusiones

Si bien en todos los módulos se detectaron no conformidades, las mismas son fáciles de corregir en cuanto a tiempo y complejidad. Dado que ahora la implementación del servidor se encuentra casi en estado final, la corrección de las no conformidades detectadas es inminente.