Go4Calcs

PLAN DE VERIFICACIÓN DE LA ITERACIÓN

Semana 7

PROYECTO INGENIERÍA DE SOFTWARE

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 01/09/2016 | 1.0 | Semana 3 | Diego Molina |
| 04/09/2016 | 1.1 | Semana 3 | Rodrigo Lujambio |
| 29/09/2016 | 2.0 | Semana 7 | Diego Molina |
| 30/09/2016 | 2.1 | Semana 7 | Rodrigo Lujambio |

Índice

Objetivos de la verificación	1

Verificación unitaria	1

Verificación del sistema	1

Requerimientos funcionales	1

Iniciar sesión/Registrar jugador (con Facebook)	1

Nueva pregunta (Profesor)	1

Ver mensaje (Profesor)	1

Responder mensaje (Profesor)	1

Responsable de ejecutar la verificación	2

Fecha de comienzo de la verificación	2

Fecha de entrega del informe de verificación del sistema	2

Evaluación de la verificación	2

Responsable de realizar la evaluación de la verificación	2

Fecha de comienzo de la evaluación de la verificación	2

Fecha de entrega del documento de evaluación de la verificación	2

# Objetivos de la verificación

La verificación correspondiente al sprint 2 estará dirigida a garantizar la correctitud de las historias desarrolladas en el mismo, detectando errores y corrigiéndolos, dentro del mismo sprint o teniéndolos en cuenta para la planificación de las próximas iteraciones.

Se realizarán pruebas de regresión sobre las historias que se desarrollaron en el primer sprint, no solo para probar su integración con el desarrollo del segundo sprint y las correcciones realizadas sobre los errores encontrados, sino para comprobar que el sistema continúe funcionando de la forma deseada luego de realizar refactorización de código y la incorporación definitiva del sistema de base de datos. Sobre este último punto, se verificará que todas las transacciones con la base de datos realizadas por el sistema dejen la misma en un estado correcto y consistente.

# Verificación unitaria

Cada módulo implementado será sometido a verificación unitaria por parte de quienes hayan estado involucrados en su desarrollo.

La realización de las pruebas se dará a medida que los módulos sean implementados, debiendo terminar la verificación unitaria de todos los módulos antes del 04/10/2016.

# Verificación del sistema

## Requerimientos funcionales

### Iniciar sesión/Registrar jugador (con Facebook)

El jugador se registra como usuario del juego utilizando su cuenta de Facebook. En caso de ya estar registrado, se inicia la sesión correspondiente a su cuenta de usuario.

### Nueva pregunta (Profesor)

El profesor da de alta una nueva pregunta en el juego, indicando en que mundo/nivel se encuentra la misma, debiendo otorgar una imagen con la pregunta, la respuesta correcta a la misma en el formato especificado para la aplicación, así como un tutorial acerca de la resolución de la misma a modo de ayuda al jugador.

### Ver mensaje (Profesor)

El profesor lee un mensaje de ayuda enviado por un jugador acerca de una pregunta determinada. Los mensajes son mostrados en formato de bandeja de entrada con distinción entre mensajes leídos y no leídos.

### Responder mensaje (Profesor)

El profesor responde un mensaje de ayuda enviado por un jugador acerca de una pregunta determinada, luego de leer el mismo desde su bandeja de entrada. La respuesta enviada es otorgada al jugador que hizo la pregunta.

## Responsable de ejecutar la verificación

Responsable de verificación y asistentes.

## Fecha de comienzo de la verificación

La verificación comenzará el 04/10/2016, se dará por terminada cuando se hayan ejecutado todas las pruebas sin detectar errores catastróficos y críticos.

## Fecha de entrega del informe de verificación del sistema

El informe de verificación del sistema se entregará el 09/10/2016.

# Evaluación de la verificación

## Responsable de realizar la evaluación de la verificación

La evaluación de la verificación estará a cargo del responsable de verificación.

## Fecha de comienzo de la evaluación de la verificación

La evaluación se comenzará a realizar el 07/10/2016.

## Fecha de entrega del documento de evaluación de la verificación

El documento se entregará el 09/10/2016, luego de ser terminado y revisado por el SQA.