ASH Web

Informe de Situación del Proyecto

Versión 14.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 27/08/2016 | 2.0 | Versión inicial del sprint 0 | Isabel Ivagnes |
| 28/08/2016 | 2.1 | Revisión de SQA | Alvaro Callero |
| 03/09/2016 | 3.0 | Situación del sprint 1 | Isabel Ivagnes |
| 04/09/2016 | 3.1 | Segunda Revisión de SQA | Alvaro Callero |
| 10/09/2016 | 4.0 | Situación sprint 2 | Isabel Ivagnes |
| 11/09/2016 | 4.1 | Cuarta Revisión SQA | Alvaro Callero |
| 16/09/2016 | 5.0 | Situación sprint 3 | Isabel Ivagnes |
| 18/09/2016 | 5.1 | Quinta revisión SQA | Alvaro Callero |
| 24/09/2016 | 6.0 | Situación del sprint 4 | Isabel Ivagnes |
| 25/09/2016 | 6.1 | Sexta revisión SQA | Alvaro Callero |
| 01/10/2016 | 7.0 | Situación en el sprint 5 | Isabel Ivagnes |
| 02/10/2016 | 7.1 | Séptima revisión SQA | Alvaro Callero |
| 08/10/2016 | 8.0 | SItuación del sprint 6 | Isabel Ivagnes |
| 09/10/2016 | 8.1 | Octava revisión SQA | Alvaro Callero |
| 15/10/2016 | 9.0 | Situación del sprint 7 | Isabel Ivagnes |
| 16/10/2016 | 9.1 | Novena Revisión SQA | Alvaro Callero |
| 21/10/2016 | 10.0 | Situación del sprint 8 | Isabel Ivagnes |
| 23/10/2016 | 10.1 | Décima revisión SQA | Alvaro Callero |
| 29/10/2016 | 11.0 | Situación del sprint 9 | Isabel Ivagnes |
| 30/10/2016 | 11.1 | Décimo primera Revisión SQA | Alvaro Callero |
| 05/11/2016 | 12.0 | Situación del sprint 10 | Isabel Ivagnes |
| 06/11/2016 | 12.1 | Décimo Segunda revisión SQA | Alvaro Callero |
| 13/11/2016 | 13.0 | Situación en el sprint 11 | Isabel Ivagnes |
| 13/11/2016 | 13.1 | Decimo tercer revision SQA | Alvaro Callero |
| 19/11/2016 | 14.0 | Situación final proyecto, sprint 12 | Isabel Ivagnes |
| 20/11/2016 | 14.1 | Decimo cuarta revision SQA | Alvaro Callero |

Contenido

1. Mediciones realizadas………………………………………………………………….…...…3

1.1 Mediciones de horas……………………………………….…………………………....3

1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo…………………………………….………..3

1.1.2 Esfuerzo por disciplina………………………………………….………………..3

2. Informe de Situación…………………………………………………………………………...4

2.1 Registro de reuniones…………………………………………………………………...4

2.2 Estado del proyecto……………………………………………………………………...6

2.3 Estado de los riesgos…………………………………………………………………....6

3. Evaluación……………………………………………………………………………………....6

# 1. Mediciones realizadas

Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del equipo como de los productos obtenidos.

## 1.1 Mediciones de horas

Esfuerzo estimado y medido en horas para el sprint 12, por integrante y por actividad, junto con lo acumalado en las semanas anteriores.

### 1.1.1 Esfuerzo por integrante del equipo

| Nombre | Esfuerzo estimado | Esfuerzo realizado | Esfuerzo acumulado | Esfuerzo promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bernabe Gonzalez | 15 | 26 | 306 | 23.5 |
| Joaquín Lejtreger | 15 | 11 | 226 | 18.3 |
| Felipe Parodi | 15 | 23.5 | 272 | 20.9 |
| Andrés García | 15 | 18 | 227 | 17.5 |
| Fabricio Garín | 15 | 13.5 | 211.5 | 16.3 |
| Lucas Lusardo | 15 | 15 | 223.5 | 17.2 |
| Isabel Ivagnes | 15 | 16 | 244.5 | 19 |
| Leonel Rosano | 15 | 17 | 169.5 | 15.1 |
| Gunwoo Lee | 15 | 14 | 226 | 17.4 |
| Matías Dornel | 15 | 17.5 | 234.5 | 18.1 |
| Ma. Lucía Barrero | 15 | 15 | 202.5 | 15.7 |
| Rodrigo Viera | 15 | 18 | 223 | 17.2 |
| Alvaro Callero | 15 | 17.5 | 219.5 | 16.9 |

### 1.1.2 Esfuerzo por disciplina

Esta tabla también corresponde al esfuerzo en horas del sprint 5 pero ahora por disciplina, junto con el esfuerzo total realizado hasta el momento

| Disciplina | Esfuerzo realizado | Total Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Comunicación | 20 | 244.5 |
| Gestión del proyecto | 41.5 | 357 |
| Análisis/Requerimientos | 0 | 30 |
| Configuración | 18 | 77.5 |
| Capacitación | 0 | 230 |
| Diseño | 5 | 34 |
| Implementación | 94 | 1396.5 |
| Verificación | 47 | 312.5 |
| Gestión de configuración y control de cambios | 17 | 50 |
| Gestión y control de la calidad | 15.5 | 94.5 |

# 2. Informe de Situación

## 2.1 Registro de reuniones

| Fecha | Lugar | Participantes | Temas tratados |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/08/2016 | Fing | El grupo, excepto Arquitecto | Roles y canales de comunicación |
| 16/08/2016 | Fing | El grupo y el director del proyecto | Presentación, forma de trabajar |
| 17/08/2016 | Fing | Administrador, Arquitecto, 1 analista, 1 desarrollador, 2 especialistas técnicos | Recabar requisitos funcionales y dudas |
| 17/08/2016 | Fing | El grupo, director de proyecto y el cliente | En el Acta de reunión de requisitos |
| 17/08/2016 | Fing | Administrador, Arquitecto, desarrolladores | Preparación ambientes, charla sobre Ruby on Rails |
| 18/08/2016 | Fing | Arquitecto y analistas | Especificación de requisitos y modelo de dominio |
| 20/08/2016 | Fing | Administrador, Arquitecto, Responsable de SCM | Planificación global y comienzo de la estimación |
| 22/08/2016 | TopTier Labs | Cliente y la mayoría del equipo | Validación de requisitos, dudas sobre las herramientas, presentación de los mockups |
| 23/08/2016 | Fing | Director del proyecto y responsables | Seguimiento del proyecto |
| 26/08/2016 | Fing | Todo el equipo | Seguimiento del proyecto, estimar requisitos, configuración, armar Backlog |
| 27/08/2016 | Fing | Especialistas técnicos y desarrolladores | Configuración |
| 29/08/2016 | TopTier Labs | Varios del equipo y el cliente | Validar el backlog y las estimaciones |
| 30/08/2016 | Fing | Los responsables y el director del proyecto | Seguimiento del proyecto |
| 02/09/2016 | Fing | Todo el equipo | Implementación |
| 03/09/2016 | Fing | Varios del equipo | Implementación |
| 05/09/2016 | TopTier Labs | Cliente y varios del equipo | Primera demo, validar lo implementado y planning |
| 06/09/2016 | Fing | Director del proyecto y responsables | Seguimiento proyecto |
| 06/09/2016 | Fing | Todo el equipo | Organización, evaluación sprint 1 |
| 09/09/2016 | Fing | Todo el equipo | Implementación, documentación |
| 12/09/2016 | TopTier Labs | Cliente y algunos del equipo | Segunda demo, validar lo implementado, encuentro de errores y planning |
| 13/09/2016 | Fing | Director del proyecto y todo el equipo | Evaluación de la fase de elaboración |
| 13/09/2016 | Fing | Algunos del equipo | Organización y distribución de tareas. |
| 19/09/2016 | TopTier Labs | Cliente y algunos del equipo | Tercera demo, planning |
| 20/09/2016 | Fing | Algunos del equipo | Evaluación del sprint 3 |
| 21/09/2016 | Fing | Director del proyecto y responsables | Monitoreo |
| 23/09/2016 | Fing | Algunos del equipo | Seguimiento historias |
| 26/09/2016 | TopTier Labs | Cliente y algunos del equipo | Demo 4 y planning |
| 27/09/2016 | Fing | Director del proyecto y responsables | Seguimiento proyecto |
| 10/10/2016 | TopTier Labs | Cliente, Bernabé González, Felipe Parodi y Fabricio Garín | Demo 6 y planning |
| 11/10/2016 | Fing | Director del proyecto, Rodrigo Viera y Matías Dornel | Seguimiento del proyecto |
| 24/10/2016 | TopTier Labs | Cliente y varios del equipo | Demo 8 y planning |
| 25/10/2016 | Fing | Director del proyecto, todo el equipo excepto Leonel Rosano | Seguimiento del proyecto, presentación |

## 2.2 Estado del proyecto

El sprint 12 llegó a su fin y con ello el fin del calendario, por lo que ya no habrán más sprints. La situación del proyecto es la siguiente. Se pudo implementar todas las historias que habían quedado especificadas, se van a entregar todos los documentos que fueron definidos al principio más algunos otros y se corrigieron la mayoría de los bugs o de las sugerencias que recibimos. Se pudo terminar de implementar todos los tests de backend y frontend, y ademáś de logró cumplir con las métricas de especificadas que tenían que pasar dichos tests. Luego de la entrega del domingo, el equipo se enfocará en preparar la presentación que será mostrada en la defensa del proyecto. Además se empezó con la puesta en producción pero se va a terminar en el correr de la semana que viene, ya que falta que el cliente nos provea de una cuenta más.

También el cliente validó todo lo implementado en la demo del 14/11 por lo que la semana que viene no habrá demo ni tampoco nos brindó más feedback a lo largo de la semana. Nos aconsejó que arreglemos solo las cosas que encontremos por nuestra cuenta.

La fase de transición se da por terminada.

## 2.3 Estado de los riesgos

Esta sección se encuentra detallada en el documento de gestión de Riesgos.

# 3. Evaluación

El equipo está conforme con los resultados obtenidos al final del proyecto, ya que se pudo cumplir con las historias requeridas por el cliente y a su vez en tiempo y forma. Es decir no solo se cumplió sin grandes desviaciones el cronograma establecido sino que se llegó al 100% del alcance definido. De la misma forma creemos que el cliente está satisfecho con el equipo y con el trabajo. En la semana que queda se va a corregir lo que sea necesario en los documentos entregados, y se va a tratar de encontrar más errores para arreglar en el sistema, de forma de que para el día de la defensa no haya quedado nada por corregir. También en ese tiempo se va a armar la presentación y el equipo se va a juntar a ensayar. Ya se dividieron los temas y las personas que van a hablar ya tienen una idea de lo que tienen que decir. Aún falta dividir un poco más en profundidad los temas para así no repetir lo que se va a decir.

Con respecto a las estimaciones aunque algunas veces mediciones presentaron varias desviaciones, y en algunos casos bastante importantes, el grupo está satisfecho de todas formas. Aunque hubiéramos preferido que las desviaciones en las horas trabajadas por estudiante nunca hubiera ocurrido o al menos haberlo podido corregir.

Como se mencionó en una sección más arriba, se logró estabilizar la situación del atraso de los tests, y eso ya nos deja más tranquilos para la defensa. Además se fijaron métricas que tenían que cumplir dichos tests, y las mismas se cumplieron.

Un inconveniente que hubo esta semana fue que a algunos integrantes hubo que recordarles varias veces lo que tenían que hacer, ya que no se los veía trabajar. Eso no debería haber sido necesario la semana antes de la entrega final.