ASH Web

Informe Final de Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/11/2016 | 1.0 | Primera versión | Isabel Ivagnes |
| 28/11/2016 | 1.1 | Se agregaron las graficas | Isabel Ivagnes |

Contenido

21.	MEDICIONES DE ESFUERZO (HORAS)	2

1.1.	Fase Inicial	2

1.2.	Fase de Elaboración	2

13.	Fase de Construcción	3

1.4.	Fase de Transición	3

2.	EVALUACIÓN	4

- Mediciones de Esfuerzo (horas)

A continuación se muestran las gráficas que contienen las mediciones de esfuerzo (en horas) por disciplina y por integrante.

No se realizaron mediciones de tamaño.

1.1 Total de horas por sprint

La cantidad de horas trabajadas fueron 2692.5

1.2 Promedio de horas trabajadas por estudiante

1.3  Total de horas por disciplina

- Evaluación

Este proyecto fue el primer proyecto importante de la mayoría de los integrantes del grupo, donde pudimos no sólo desarrollar, sino también estar en contacto con otras disciplinas como la administración o el análisis y diseño. Además de que muchos no habíamos en un grupo de trabajo tan numeroso. Por lo que, aunque muy pocos nos conocíamos entre nosotros, a lo largo de todo el proyecto no hubo problemas de comunicación ni de relacionamiento. Lo cual tenemos que destacar porque es de las principales razones por las que se pudo cumplir con el proyecto sin grandes o casi ninguna desviación. También hay que destacar que siempre mantuvimos una buena relación con el cliente y nunca hubo malentendidos cuando nos dijo las cosas que quería.

Otro punto fuerte que tuvo el grupo fue que, aunque la mayoría no conocía las tecnologías, se pudo superar fácilmente ese riesgo y poder trabajar sin grandes retrasos. Además de que el cliente siempre estuvo para ayudarnos o brindarnos sus propias recomendaciones cuando lo necesitamos.

Otra gran reto fue estimar las tareas, actividad en la cual nadie tenía experiencia tampoco Las primeras estimaciones no fueron casi nada acertada, tampoco lo fueron las que hicimos cuando nos enfrentamos a historias complejas o a cambios en los requisitos. Pero a pesar de eso creemos que el grupo hizo lo mejor que pudo y se aprendió bastante en todo este tiempo. También hay que recalcar que aunque algunas semanas se hicieron horas de más, nunca nos atrasamos en el cronogram del proyecto y siempre cumplimos con el cliente, quién fue nuestra prioridad en todo momento.

El grupo está muy conforme con todo lo aprendido en estos meses, desde la gestión y administración, las nuevas tecnologías hasta aprender a coordinar y trabajar como un grupo unido.

Sobre nuestro producto, ASH-Web, estamos muy conformes con haber podido cumplir con todas las historias y con haber podido corregir todos los bugs encontrados y el feedback que recibimos. Podemos afirmar que tenemos el producto al cual aspiramos desde el principio. Y aunque capaz que fallamos algunas veces con lo que respecta al proceso, creemos que los resultados obtenidos son importantes y el grupo se encuentra muy satisfecho. Y lo mismo podemos afirmar sobre nuestro cliente.