ASH Web

Informe Final de Verificación del Proyecto

Versión 1.5

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 09/11/2016 | 1.0 | Primera versión | Rodrigo Viera |
| 11/11/2016 | 1.1 | Evaluación | Rodrigo Viera |
| 14/11/2016 | 1.2 | Estadísticas | Rodrigo Viera |
| 15/11/2016 | 1.3 | Ajustes | Rodrigo Viera |
| 18/11/2016 | 1.4 | Métricas | Rodrigo Viera |
| 19/11/2016 | 1.5 | Revision SQA | Alvaro Callero |

Contenido

1. Objetivos del documento……………………………………………………………………………………….3

2. Resumen de la Verificación…………………………………………………………………………………….	3

2.1. Planificado vs Realizado………………………………………………………………………………...	3

2.1.1. Pruebas funcionales………………………………………………………………………………	3

2.1.2. Pruebas no funcionales y verificación del código……………………………………………...4

2.1.3. Ambiente de producción, de desarrollo y de pruebas………………………………………...5

2.1.4.  Pruebas de aceptación…………………………………………………………………………..	5

2.1.5.  Verificación de Documentos…………………………………………………………………….5

2.2.  Casos de Prueba………………………………………………………………………………………..	6

2.2.1. Sprint 1 y 2…………………………………………………………………………………………	6

2.2.2. Sprint 3 y 4…………………………………………………………………………………………	8

2.2.3. Sprint 5 y 6………………………………………………………………………………………..	10

2.2.4. Sprint 7 y 8………………………………………………………………………………………..	12

2.2.5. Sprint 9 y 10………………..………………..………………..………………..………………...	14

2.3. Histórico de errores encontrados………………..………………..………………..………………....	15

2.3.1. Sprint 1 y 2………………..………………..………………..………………..………………….	15

2.3.2. Sprint 3 y 4………………..………………..………………..………………..………………….	17

2.3.3. Sprint 5 y 6………………..………………..………………..………………..………………….	20

2.3.4. Sprint 7 y 8………………..………………..………………..………………..………………….	22

2.3.5. Sprint 9 y 10………………..………………..………………..………………..………………...	25

2.3.6. Sprint 11 y 12………………..………………..………………..………………..……………….	28

2.4. Estadísticas………………..………………..………………..………………..………………………..	30

2.4.1.  Bugs Detectados………………..………………..………………..………………..………….30

2.4.2.  Bugs Corregidos………………..………………..………………..………………..…………..	31

2.4.3.  Severidad………………..………………..………………..………………..…………………..	32

3. Evaluación………………..………………..………………..………………..………………..……………….	33

4. Métricas………………..………………..………………..………………..………………..………………….	36

4.1. Pruebas cubiertas………………..………………..………………..………………..………………...	36

4.2. Desempeño de las pruebas………………..………………..………………..……………………….	36

# 1.	Objetivos del documento

El objetivo de este documento es detallar el estado del sistema en cuanto a la verificación del mismo. Se pretende brindar una visión del desempeño de las verificaciones de los Sprint 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12. En las secciones siguientes se describen los resultados y el desarrollo de las pruebas realizadas durante los sprints del proyecto.

Cabe aclarar que se reflejan de manera transparente los aspectos del proyecto que han sido verificados satisfactoriamente, como también aquellos detalles que no lo han sido. Se considera que a la hora de entregar el producto final al cliente, un documento de esta magnitud puede llegar a ser sumamente importante ya que el mismo provee una visión genérica y a la vez exhaustiva de la situación del proyecto que les permitirá tomar acciones a futuro sobre aquellos aspectos de verificación que consideren necesarios abordar.

# 2. Resumen de la Verificación

## 2.1. Planificado vs Realizado

### 2.1.1.	Pruebas funcionales

Se planificó realizar pruebas de regresión que verifiquen no solo las funcionalidades incorporadas en cada sprint, sino que las nuevas funcionalidades que se agregaron en cada sprint no afectarán las funcionalidades que se introdujeron en sprints anteriores.

Para verificar las nuevas funcionalidades que se agregaron en cada sprint se crearon casos de prueba para tratar de cubrir todos los casos posibles. Estos casos de prueba, fueron documentados y a cada asistente de verificación se le asignaban casos de prueba para ejecutar. Estos los ejecutaban y documentaban los resultados obtenidos para cada caso de prueba en cada sprint, luego de ejecutados, debían notificar al responsable de verificación y éste evaluaba los errores, les asignaba un nivel de severidad, de prioridad, identificaba si correspondía a backend o frontend y reportaba los errores encontrados a los responsables de desarrollo para que estos los asignaran a los desarrolladores.

En la verificación de cada sprint, se volvían a ejecutar los casos de prueba de sprints anteriores para así asegurar que las nuevas funcionalidades no hayan afectado las funcionalidades que ya estaban funcionando correctamente y que ya habían sido verificadas anteriormente.

Cabe destacar, que no todas las pruebas que se hicieron se documentaron en los casos de prueba, ya que se probaron muchas combinaciones de entradas y flujos y no se disponía de tiempo para documentar todas las pruebas.

Todas las pruebas cumplieron con el rol de pruebas de regresión y pruebas exploratorias, cubriendo funcionalidades introducidas en sprints anteriores, en el sprint actual y combinación de las funcionalidades y flujos.

Estas pruebas se realizaron por el equipo de verificación, pero hubo cambios en los integrantes del equipo ya que dos integrantes que en un principio eran asistentes de verificación pasaron al equipo de desarrollo de frontend. Por lo tanto, en el equipo de verificación quedaron tres personas, el responsable, un asistente y la administradora.

### 2.1.2.	Pruebas no funcionales y verificación del código

Dentro de las pruebas llevadas a cabo, también se pudo evaluar otros aspectos no funcionales de la aplicación que eran de especial interés para el cliente y para el equipo. Los aspectos que se consideraron importantes son que el sistema fuese amigable en cuanto a la interfaz de usuario, robusto, buen nivel de performance, mantenible, evolucionable y fácil de usar.

La amigabilidad se pudo verificar a través de las pruebas no documentadas. En cuanto a la performance, el cliente pidió que no haya demoras excesivas en las acciones del sistema, se verificó probando flujos especiales en el sistema, como por ejemplo con la descarga de documentos, se resolvió que esta se hiciera en otro hilo de ejecución para que el usuario pueda seguir usando el sistema sin tener que esperar a que se descargue el documento.

La mantenibilidad y la evolucionabilidad se pudo verificar en cada sprint a través de las revisiones de código por parte de los responsables de desarrollo y líderes técnicos quienes dominaban las tecnologías utilizadas para desarrollar.

Además se verificó que se cumpliera con los estándares en el código del cliente, estándares que también aportaron a la mantenibilidad y la evolucionabilidad.

Para verificar el código no solo se realizaron revisiones de código, también se implementaron pruebas unitarias, las cuales no presentaron problemas, y se llevaron a cabo según lo planificado, utilizando incluso los estándares sugeridos específicos para codificar pruebas unitarias, por el cliente.

Se utilizó una herramienta de integración continua llamada TravisCI que permitía ejecutar ciertos scripts automatizados cada vez que los implementadores realizaban un push en la branch develop para integrar lo que habían desarrollado localmente. Los scripts que se ejecutaban eran Reek, Rubocop y Rails Best Practices, los cuales permitían obtener un código más estable y unificado. Es decir, se encargaban de analizar el código con ciertas reglas preestablecidas como largo de las sentencias y funciones, detectar posibles inconsistencias como métodos duplicados, estructuras ineficientes, condiciones repetidas, etc. De esta forma se ahorró trabajo en algunos aspectos de calidad a quienes revisaban el código manualmente.

### 2.1.3.	Ambiente de producción, de desarrollo y de pruebas

Tanto los equipos de Frontend como Backend utilizaron los conceptos y aplicaron respectivamente los ambientes de producción, de desarrollo y de pruebas. Los diferentes equipos necesitaron de diferentes herramientas para lograr los ambientes, pero tienen en común el hecho de utilizar una branch de git para cada ambiente para manejar el versionado de cada ambiente.

En cuanto al Frontend, que es la parte visible y estática de la aplicación, se utilizó Amazon Web Services S3 para subir la aplicación a los tres ambientes, cada ambiente tiene un bucket (espacio virtual dentro de S3) específico donde el cliente puede acceder.

Es importante destacar las diferencias y objetivos de cada ambiente para Frontend. En principio cada ambiente de Frontend difiere en que está conectado al Backend del ambiente correspondiente, además de que cada ambiente maneja una versión diferente de la aplicación. Cada ambiente brinda una url diferente en la cual tanto el equipo como el cliente puede probar y no tener consecuencias sobre los otros ambientes.

Para el ambiente de pruebas, se utilizó Travis (herramienta integrada en Git) que permitía hacer deploys automáticos de la branch develop, esto significa que cada vez que se subía algo nuevo y estable a la branch develop, automáticamente se subía al ambiente de pruebas alojado en Amazon Web Services S3. Esto significó una gran ventaja para los verificadores, debido a que no necesitaban esperar para ver lo último que se tenía hecho por los desarrolladores y así poder empezar a verificar cuanto antes.

Se utilizó un ambiente de producción en la plataforma Heroku (lugar donde se aloja la API y permite acceder al administrador), en la cual el cliente tuvo acceso durante todo el proyecto. Los deploys en el ambiente de producción se realizaron una vez que se contaba con un producto estable, de esta forma el cliente siempre tuvo acceso a la última versión estable. El entorno de desarrollo utilizado está especificado en el documento Informe Final de SCM.

### 2.1.4 Pruebas de aceptación

Como se definieron sprints de una semana de duración, todos los Lunes de cada semana se realizaban pruebas de aceptación del producto por parte del cliente. Este validaba las funcionalidades de cada historia y se pudo recibir feedback para mejorar las funcionalidades que se habían implementado.

Cabe destacar, que al tener todas las semanas una reunión con el cliente y que éste siempre estuviese dispuesto para lo que fuese necesario y que siempre se recibía feedback por su parte, ayudó a que el sistema se encuentre dentro de los parámetros esperados por el cliente y que se haya cumplido con todos los puntos que este pidió, incluyendo todas las historias aprobadas y validadas.

### 2.1.5 Verificación de Documentos

La verificación de los documentos fue realizada a medida que los documentos estaban disponibles y cada vez que se realizó una modificación sobre los mismos. Para las entregas de cada Sprint se mantuvo un plazo de 3 horas previo a la entrega para disponer de los documentos.

La verificación de los documentos fue realizada por parte del responsable de SQA, el responsable de Verificación y el Administrador.

## 2.2. Casos de Prueba

En las siguientes secciones se muestran los casos de prueba que se documentaron para las realizar las pruebas de sistema en cada una de las verificaciones que se realizaron.

### 2.2.1. Sprint 1 y 2

### 2.2.2. Sprint 3 y 4

### 2.2.3. Sprint 5 y 6

### 2.2.4. Sprint 7 y 8

### 2.2.5. Sprint 9 y 10

## 2.3.	Histórico de errores encontrados

A continuación se detallaran los errores encontrados durante el desarrollo del sistema. Cabe aclarar que una gran cantidad de errores, considerados de solución rápida y sencilla no se documentaron pero sí se reportaron en el gestor Trello para que los implementadores pudieran solucionarlos.

### 2.3.1. Sprint 1 y 2

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Se pueden crear especies repetidas. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 3 |

2-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Login con usuario no existente lanza mensaje "authentication error". |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

3-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Sexo de animal Masculino/Femenino por Macho/Hembra |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 3 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Un usuario con permiso “super usuario” no puede agregar un animal |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Permite crear un animal con ‘Nro Chip’ vacío y luego al querer agregar un animal sin ‘Nro. Chip’ lanza el mensaje “ya está en uso”. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No existen controles sobre los campos de fecha en el alta de un animal |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado con observaciones |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | La funcionalidad “desactivar usuario” desde el administrador lo elimina del sistema y le envía un correo de que la solicitud de su cuenta ha sido rechazada |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Es posible crear especies vacías. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 3 |

9-

| Tipo | Estético - Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Es posible crear usuarios con nombre y apellido de más de 100 caracteres. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

10-

| Tipo | Estético - Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Ventana modal de Alta de Animal en Mozilla Firefox no muestra el calendario para ingresar fechas. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

### 2.3.2. Sprint 3 y 4

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al cargar una gran cantidad de imágenes se muestra el mensaje de que falló la carga de imágenes pero las agrega a la galería. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

2-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | La foto de perfil del animal debe mostrarse más grande y que se adapte al ancho de su contenedor. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

3-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El botón de editar la información de un animal tiene un tamaño mayor al botón de editar la galería de imágenes. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

4-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Se modificará el estilo de las letras de la información del animal que se muestra en Ver perfil del animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se editan las imágenes de la galería de un animal, es decir, se eliminan las imágenes, al eliminar la última imagen debería de salir del modo edit. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se editan las imágenes de la galería de un animal con usuario que no tiene permisos, se lanza el mensaje de error correctamente, pero se “cuelga” la galería. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Un usuario con permiso “super_user” no puede editar la información de un animal. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Un usuario sin permisos para editar un animal , no debería de tener la opción de editar la galería de imágenes. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

9-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Se detectó que al editar la información de un animal, al cambiar el Nro de Chip por uno vacío, éste estando no vacío, se lanzaba el mensaje de error “Ya está en uso”. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En los dispositivos móviles, el listado de los animales se visualiza correctamente, pero al desplegar la información de un animal, la tabla que se muestra no es responsive ni muy amigable a la vista. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

11-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se está logueado en Chrome y se está en el ver perfil de un animal y luego se quiere acceder desde Firefox a la misma url, se muestra la vista del ver perfil del animal pero se queda cargando sin respuestas. Lo correcto sería que muestre la vista de Log in de un usuario. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

12-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El estilo de las letras se visualiza diferente en Chrome y en Firefox. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

13-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En Firefox al dar de alta un animal o al editar un animal, el dropdown de “Sexo” tiene una opción “vacía”. No debería estar ya que es un campo obligatorio. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

14-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En Firefox no se muestra el calendario en los campos que son de tipo fecha y esto provoca errores graves ya que el usuario puede ingresar valores incorrectos. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

15-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En la ventana modal de editar un animal falta agregar el carácter “*” en los campos que son obligatorios. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

16-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el mensaje “ya está en uso” por “Ya está en uso” cuando se ingresa un Nro de Chip repetido. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

17-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el mensaje “NO ADOPT.” por “EN ADOPCIÓN” en el estado del animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

### 2.3.3. Sprint 5 y 6

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Es posible dar de alta un animal con Peso (Kg) negativo. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

2-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se crea un evento en un animal e inmediatamente se exporta a PDF el perfil y los eventos del animal, el evento creado anteriormente no aparece en el PDF. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

3-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si en los filtros de búsqueda se ingresa especie “Perro“ y luego vacunados “SI“ y castrados “SI“ y se da click en buscar, se realiza el filtro correctamente, si a continuación se cambia la especie por “Gallina“, desaparece el campo castrados y vacunados, lo cual está correcto, pero no filtra a ninguna especie “Gallina“ ya que siguen marcadas las opciones de vacunados y castrados. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se ingresa en pestañas diferentes con el mismo usuario y en una de las pestañas se hace Log out, entonces en la otra pestaña si se quiere agregar un animal se queda esperando. Lo correcto sería redirigir al Log in. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

5-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Si se quiere dar Log in con datos incorrectos sale un mensaje en inglés de authentication error, cambiarlo a español. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No es posible exportar a Excel los eventos de un animal |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

7-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Ajustar ancho de las columnas de los eventos en el PDF y alinear a la izquierda la descripción de los eventos. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

8-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El botón para exportar a PDF y para editar la información del animal si hay muchos eventos, no queda muy bien visualmente. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

9-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Centrar el input de búsqueda de eventos. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Si se tiene una descripción muy larga, esta se sale del cuadro de descripción del evento y debería tener un word-wrap:break-word. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

11-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Al editar la información de un animal debería aparecer la imagen del animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

12-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Si raza es un campo obligatorio entonces debería de tener la marca (*) |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

13-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | En el editar perfil de un animal se puede poner vacío el campo de raza y lo edita. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

### 2.3.4. Sprint 7 y 8

1-

| Tipo | Estético / Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al dar de alta un adoptante, en el campo CI no se notifica al usuario que la cédula tiene que ir sin puntos ni guiones, es decir, cómo deberìa ingresarse. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

2-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si entro a editar un animal y le quiero modificar los valores de vacunado y/o castrado al darle guardar el modal no se va y los campos siguen igual cuando recargo la ficha. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

3-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Modificar el formato de las fechas en los reportes para que sea: dia-mes-año hora:minutos |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Los campos de fecha (Desde y Hasta) en los filtros de crear de búsqueda no tienen controles, se pueden ingresar fechas sin sentido y el filtro se aplica. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se crea una especie, se le debería de hacer trim para quitarle los espacios. Probé crear una especie con nombre " Perro" y la crea. En el frontend lo muestra como "Perro". |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se edita la información de un animal y seguido se exporta a PDF, el cambio no se refleja en el PDF. No se está actualizando. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se crean eventos con igual nombre y en la misma fecha para un animal, estos no se ordenan correctamente. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Se debería agregar la funcionalidad de limpiar los filtros de búsqueda, para mayor facilidad de uso de los mismos. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

9-

| Tipo | Estético / Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se edita un animal, hay cierto delay entre que carga carga el modal y la información con el animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

9-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el diseño de los botones editar y exportar a PDF. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

10-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si creamos un evento para un animal, por ejemplo "Bono 2", este se crea correctamente, pero cuando se cierra el modal, la lista de eventos no se actualiza si hay muchos eventos (más de 8) y hay que refrescar la página para que aparezca la opción "Ver más..." |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

11-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando el animal no es de raza perro ni gato no se debe mostrar vacunado y castrado en su información de perfil. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

12-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No es posible vincular un animal con un adoptante desde el adoptante. (Tanto con un usuario con permisos super_user o adopters_edit) |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

13-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar los botones del perfil del adoptante para que tengan el mismo estilo que los de editar animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

14-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se agrega a un adoptante a la blacklist no se actualiza el cambio en su información personal y este no se agrega a la blacklist. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

15-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al enviar a un usuario a la blacklist desde el botón que existe en cada row de adoptantes, se actualiza la lista de adoptantes y agrega adoptantes que están en blacklist. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

16-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si creamos un animal especie Caballo y luego lo editamos y le cambiamos la especie a Perro, en el listado de animales no se actualiza el cambio y sigue mostrando que es Caballo y no lo pone en estado “EN ADOPCIÓN” |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

17-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el filtro de “Estado”, donde dice “no adoptado” por “en adopción” |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

### 2.3.5. Sprint 9 y 10

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Controlar que no se puedan agregar comentarios vacíos en los adoptantes. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

2-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | En la vista de Reportes, los reportes que se generan están ordenados del más viejo al más nuevo (de arriba hacia abajo) para los Excel sin embargo los PDF se muestran en el sentido contrario. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

3-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Problema con el buscador de adoptantes: Si buscamos por el nombre completo de la persona, no la encuentra. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No tiene sentido que se puedan ingresar fechas mayores a la actual en la sección de estadísticas ya que no retornan ningún valor. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al crear animal con chip vacío cuando ya existía otro con chip vació y el mismo nombre, en vez de lanzar que el nombre es repetido, tira que el chip ya está en uso. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Foto de perfil del animal queda de costado cuando se sube una imagen rotada. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se selecciona un animal cualquiera y pongo para exportar a excel sus eventos, me dice q se genera el Excel, pero este no se encuentra en la sección de reportes. Actualmente hay 20) También sucede para los PDF, dice que lo genera pero no me lo muestra en la lista de reportes. La fecha más actual es del 5/11 y sólo hay uno y yo generé 10 o más |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si creamos un animal especie Caballo y luego lo editamos y le cambiamos la especie a Perro, en el listado de animales no se actualiza el cambio y sigue mostrando que es Caballo y no lo pone en estado “EN ADOPCIÓN” |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

9-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Achicar la gráfica “Cantidad de animales adoptados por especie”. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El input de "Descripción de la casa" en la sección de adoptantes es demasiado chico. Ajustarlo para que el usuario pueda ingresar información de manera más amigable. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

11-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se elimina un adoptante que tiene animales adoptados desde el active admin, la aplicación explota. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

12-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando alguna fila tiene mucho ancho no se ve bien en mobile |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

13-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si un adoptante tiene un nombre compuesto no deja poner mas de dos palabras en el campo de nombre y apellido, por lo que salta error. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

### 2.3.6. Sprint 11 y 12

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | La gráfica de cantidad de animales adoptados por especie no debería tener rango de fechas, debería poder buscar solo por especie |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

2-

| Tipo |  |
| --- | --- |
| Detalle | Agregar en la primera gráfica una leyenda que diga que significa cada color. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

3-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si me logueo con un usuario con permisos y agrego comentarios en un adoptante,y a continuación vamos al active admin y desactivamos la cuenta del usuario que hizo comentarios en un adoptante. Entonces, los comentarios que haya hecho dicho usuario se eliminan del sistema. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | No aprobado |
| Corrección | No fue corregido, se tomó como no válido el error. |

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Ajustar el ancho de las columnas en el active admin para todas las secciones, ya que si se ingresan textos largos, estos no se cortan. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

4-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El header que se agrega en los mails se ve estrecho, es decir, se reduce el tamaño y no se logra ver bien. Se adjunta imagen. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al crear usuario con email ya tomado, el json de errors devuelve 2 veces: "ya esta en uso" |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Controles sobre el email de los usuarios en backend |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No es posible agregar un usuario desde el active admin. Lanza el error que se ve en la imagen aunque se ponga una clave válida. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al querer editar un adoptante que le pusieron un nombre compuesto, si intento modificar el teléfono u otro campo...Salta correctamente un mensaje de error en dicho input, pero también salta mensaje de error en el input del nombre, lo cual es incorrecto, porque está bien ingresado. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

9-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Desactivar la cuenta de un usuario desde el active admin y me envia un mail con el cuerpo que adjunto en la imagen. Es correcto que el mismo diga eso? o que diga que su cuenta fue desactivada en lugar de que la solicitud fue rechazada? Digo porque la solicitud ya había sido aceptada. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Formatear la fecha del reporte generado en la tabla de reportes |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

## 2.4.	Estadísticas

### 2.4.1.	Bugs Detectados

A continuación se presenta el histórico de bugs detectados a lo largo del proyecto.

Durante la verificación del Sprint 1 y 2 se registraron 4 errores críticos, 3 errores marginales y 6 menores. Para la verificación del Sprint 3 y 4 se registraron 3 críticos, 6 marginales y 9 menores. En la verificación del Sprint 5 y 6 se detectó 1 error crítico, 4 marginales y 8 menores. Durante el Sprint 7 y 8 se detectaron 2 errores críticos, 5 marginales y 12 menores. En el Sprint 9 y 10 se detectaron 1 error crítico, 2 marginales y 10 menores. Por último, luego de haber terminado de implementar todas las historias, durante el Sprint 11 y 12, no se detectaron errores críticos, se detectaron 2 marginales y 7 menores.

### 2.4.2.	Bugs Corregidos

A continuación se presenta el histórico de bugs corregidos a lo largo del proyecto.

Cómo es posible observar, de los errores encontrados durante el Sprint 1 y 2 se lograron corregir 12 errores de un total de 13. Para la verificación del Sprint 3 y 4 se lograron corregir todos los errores. En los Sprint 5 y 6 se corrigieron 10 errores de los 13 detectados, los que no se solucionaron fueron errores menores y se planificó solucionarlos para al siguiente sprint. Se utilizó el Sprint 6 básicamente para solucionar errores y dejar el sistema lo más estable posible. Para los Sprints 7 y 8 se solucionaron 18 errores y para los Sprints 9 y 10 se solucionaron 15 errores. En el Sprint 11 y 12, las historias ya estaban todas terminadas y no solo el equipo de verificación se encargó de verificar y reportar errores sino que también lo hicieron los implementadores. Durante dichos sprints se solucionaron 11 errores.

La mayoría de los errores detectados siempre fueron clasificados como menores, siendo muy pocos los errores críticos, que a su vez fueron disminuyendo a lo largo del proyecto. Estos errores siempre tuvieron prioridad a ser solucionados.

### 2.4.3.		Severidad

En el gráfico anterior es posible observar la clasificación de los errores detectados a lo largo del proyecto. Se puede apreciar que en el sistema se han detectado mayoritariamente errores clasificados como menores, siguiendo los marginales y por último los críticos..

Como se pudo explicar en otra sección, la cantidad de errores críticos fue disminuyendo a lo largo del proyecto, llegando al final de éste casi sin encontrarse ningún error crítico.

En total se encontraron 11 errores críticos, 22 marginales y 52 menores, totalizando 85 errores documentados.

Cabe destacar que existieron Sprints donde se corrigieron más errores que los que se detectaron y documentaron, esto se debe a corrección de bugs arrastrados de Sprints anteriores.

# 3.	Evaluación

Durante la ejecución del proyecto, la verificación, en general, transcurrió según lo planificado, sin embargo, ocurrieron algunos cambios, no solo en tareas sino que también en integrantes del equipo de verificación, lo cual implicó una reestructuración y un replanteamiento de las tareas a realizar dentro del equipo de verificación.

Si bien cada Sprint tenía una duración de una semana, se decidió en común acuerdo con el cliente y con el resto del equipo, que la verificación exhaustiva del sistema se realizaría cada dos semanas ya que el tiempo para verificar lo implementado en una semana era muy ajustado y no se podría realizar una correcta verificación del sistema. De esta manera, para evitar la existencia de errores críticos en la demo que se realizaba al principio de cada semana para mostrar lo que se había implementado en el sprint anterior, se pactó realizar pruebas básicas  de las nuevas funcionalidades y los flujos básicos al final de cada sprint y antes de cada demo para poder detectar errores críticos o que no permitieran continuar con un flujo y que no ocurrieran durante la demo con el cliente.

Al comienzo del proyecto, el equipo de verificación contaba con 5 integrantes, incluido el responsable de verificación, sin embargo, en el Sprint 2 uno de los asistentes de verificación pasó al equipo de desarrollo de Frontend.

En el plan de verificación que se entregó al comienzo del proyecto, se dijo que las pruebas unitarias serían implementadas por los desarrolladores de Backend y de Frontend, donde el responsable de verificación controlaría que esas pruebas cumplieran el nivel de aceptación del cliente. Durante los primeros sprints, las pruebas unitarias no fueron realizadas por los desarrolladores por varios motivos, como por ejemplo falta de tiempo,  sobrecarga de tareas, desbalance entre Frontend y Backend y luego porque no se dedicaba tiempo a este proceso. Por lo tanto, se realizó una reunión con el equipo para resolver este problema y se llegó al común acuerdo de que el equipo de verificación sería el responsable de las pruebas unitarias de Backend. De los cuatro integrantes del equipo de verificación, se asignaron dos para la realización de estas pruebas, el responsable y un asistente.

La estrategia para realizar la verificación a partir de ese momento fue la siguiente: en los sprint impares se reportaban los errores de la verificación de los sprints anteriores (ej: los errores encontrados en la verificación del Sprint 1 y 2 se reportaron al comienzo del Sprint 3), se realizaban los casos de prueba de la próxima verificación y se planificaba la próxima verificación, y en los sprints pares se realizaba la verificación del sprint anterior y del sprint par actual (ej: en el Sprint 2 se hizo la verificación del Sprint 1 y 2). Al finalizar cada verificación, es decir, al comienzo del sprint impar se reportaban los errores encontrados y estos debían ser resueltos antes de la siguiente verificación. Los errores siempre fueron resueltos en su totalidad o en algunos casos se negoció con el cliente para solucionar los errores encontrados modificando alguna funcionalidad.

El desarrollo de las pruebas unitarias de backend se realizó en cada semana ya que se implementaban nuevas funcionalidades para probar o se modificaban funcionalidades y había que ajustar las pruebas. Se trató de superar siempre el 85% de cubrimiento de código en las pruebas ya que cuanto más cubrimiento de código existiera en las pruebas se aseguraba de que las funcionalidades estuviesen probadas casi en su totalidad y así disminuir posibles riesgos.

Llegado el Sprint 7, aún no se habían implementado pruebas unitarias para Frontend, se hizo una reunión con el equipo de frontend para ver cual era la situación y por qué no se estaban haciendo, y la razón fue el desbalance entre el backend y el frontend, la mayor carga de trabajo estaba sobre el frontend y el tiempo que llevaba implementar las historias en frontend era mayor que en backend por lo tanto se decidió que el equipo de verificación realizara las pruebas unitarias de frontend para quitarle carga a los desarrolladores. A su vez, también se pasó un asistente de verificación para el equipo de Frontend para ayudar en algunas funcionalidades y solucionar algunos bugs, por lo que solamente quedaron 3 integrantes en el equipo de verificación.

Se asignó a un asistente de verificación para que realizara las pruebas unitarias de frontend lo cual era un gran desafío ya que se desconocía la tecnología, los métodos implementados por los desarrolladores de frontend y el tiempo que debía destinar a otras tareas  para cumplir con su otro rol. En la reunión de esa semana con el cliente se discutió sobre el alcance de las pruebas unitarias de frontend y que flujos cubrir. Cabe aclarar que se contaba con el apoyo de los implementadores de frontend para consultar dudas y así avanzar con las pruebas. Por lo tanto, luego de esto, la situación quedó en que un verificador realizara las pruebas unitarias de backend y otro verificador realizara las pruebas unitarias de frontend.

Algo que se hizo durante todo el proyecto fue que durante la reunión de comienzo de cada sprint, además de realizar la demo del producto con lo implementado y recabar las historias, se decidía junto con el cliente, los criterios de aceptación de cada una de esas historias. Es decir, lo que él cree que tiene que cumplir cada historia para darse por finalizada luego del sprint. Además, algo que se consideró importante para el equipo de verificación, es que siempre estuviese presente al menos un miembro del equipo en la demo con el cliente, y esto siempre se cumplio.

No solo se reportaban errores, sino que también se reportaban posibles mejoras, se realizaban sugerencias y se daba feedback a los desarrolladores para lograr un producto más acabado.

Todos los errores reportados por el equipo de verificación fueron tomados en cuenta y los responsable de desarrollo los asignaban a los implementadores, tanto de backend como  de frontend. Algo positivo, es que siempre hubo buena comunicación entre los desarrolladores y los verificadores.

Los verificadores fueron bastante exigentes con la amigabilidad y la usabilidad ya que se consideró como un punto importante en el proyecto.

La relación con el cliente fue excelente durante todo el proyecto, hubo muy buena disponibilidad a la hora de responder dudas, escuchar nuestras opiniones, siempre se recibió feedback de su parte y ayuda técnica ya que contaba con conocimiento técnico.

Nos deja muy conforme saber que para el cliente el producto cumplió y superó sus expectativas.

# 4.	Métricas

## 4.1.	Pruebas cubiertas

Esta métrica permite tener qué porcentaje de las pruebas fue efectivamente probado mientras se realizaron las pruebas unitarias y de sistema.

Se realizaron pruebas sobre todos los controladores de backend. El cubrimiento de las pruebas realizadas sobre backend fue de 95.9%.

Se considera que el sistema se encuentra verificado de manera aceptable en cuanto al backend.

Mientras que en frontend, se realizaron pruebas para cubrir las funcionalidades básicas como: crear cuenta de usuario, crear una sesión de usuario, crear un nuevo animal y crear una adopción. En cada uno se probó el componente con los elementos que contiene. El cubrimiento de las pruebas realizadas sobre frontend fue de 60%.

Se considera que el sistema se encuentra con los aspectos más críticos y básicos de frontend verificados.

## 4.2.	Desempeño de las pruebas

Esta métrica permite tener una idea acerca de que tanto se corrigieron los errores detectados a través de las pruebas realizadas.

Porcentaje de Errores Arreglados = (A/B)*100

Siendo,

A = Número de errores arreglados en la versión N.

B = Número total de errores encontrados en la versión N-1

Para la versión del Sprint 1 y 2 se tuvo el siguiente porcentaje de errores arreglados: 92,3%

Para la versión del Sprint 3 y 4 se tuvo el siguiente porcentaje de errores arreglados: 100%

Para la versión del Sprint 5 y 6 se tuvo el siguiente porcentaje de errores arreglados: 76,9%

Para la versión del Sprint 7 y 8 se tuvo el siguiente porcentaje de errores arreglados: 94,73%

Para la versión del Sprint 9 y 10 se tuvo el siguiente porcentaje de errores arreglados: 100%

Para la versión del Sprint 11 y 12 se tuvo el siguiente porcentaje de errores arreglados: 100%