ASH Web

Informe Final de SCM

Versión 1.1

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/11/2016 | 1.0 | Creación del documento | Matías Dornel |
| 20/11/2016 | 1.1 | Revision SQA | Alvaro Callero |

Contenido

1. Resultados Finales de SCM………………………...……………………………………………………….....3

1.1 Actividades realizadas….………………………………………………………………………………...3

1.2 Planificado vs Realizado ………………………………………………………………………………...4

1.3 Cantidad de errores encontrados………………………………………………………………………..4

2. Evaluación FInal …………...………………………...………………………………………………………...3

# 1. Resultados Finales de SCM

# 1.1 Actividades Realizadas

A continuación se detallan las actividades realizadas tanto por el responsable de SCM como  por todo el equipo de desarrollo y documentadores en relación al código fuente y documentos generados durante el desarrollo del proyecto.

Para la gestión (almacenamiento, creación, actualización, edición, etc) de documentos, se decidió crear una carpeta en la nube más precisamente en Google Drive, aprovechando la accesibilidad, simpleza y alta disponibilidad de la herramienta.

Dicha carpeta, compartida por todos los miembros del equipo, fue dividida en subcarpetas, donde cada subcarpeta corresponde con un Sprint en particular, depositando allí los documentos generados en cada Sprint.

En cuanto al versionado del código fuente generado localmente, se propuso usar git (https://git-scm.com/book/es/v1) como software de control de versiones, dado que es una poderosa y confiable herramienta para el versionado de código.

Para almacenar el código del proyecto remoto y hacerlo accesible a todos, se decidió usar Github (https://github.com) la cual es una plataforma de desarrollo colaborativo de software para alojar proyectos utilizando el sistema de control de versiones Git.

Para llevar a cabo el uso de dichas herramientas, se creó una cuenta en github (https://github.com/pisgrupo9), y dos repositorios (https://github.com/pisgrupo9/ash_web) y (https://github.com/pisgrupo9/ash-api) donde están alojados los codigos fuente del front-end y back-end respectivamente.

Dichos repositorios fueron configurados con Travis (https://travis-ci.org), para los test de integración continua, calidad de código y  deploy automático, ante cualquier actualización de código.

Dada la naturaleza de la metodología ágil que se utilizó en el proyecto, se identificó la necesidad de tener una manera ordenada y definida de utilizar al herrmientas anteriores.

Se decidió utilizar el flujo de trabajo llamado git-flow, en cual básicamente se definieron 3 ramas principales en los repositorios remotos master, staging y develop.

- Rama master: es la rama que contiene la última versión aprobada por el cliente y es la que se utiliza para hacer deploy en el entorno de producción.

- Rama staging: es la rama en la que generalmente se prueban nuevas funcionalidades en las demos semanales y en la que se usa para hacer deploy en el entorno de preproducción (staging)

- Rama develop: es la rama en la cual se van incluyendo las funcionalidades que cada desarrollador va integrando dia a dia

Teniendo en cuenta estas 3 ramas principales, el flujo de trabajo es el siguiente:

- Cuando se va a desarrollar una nueva funcionalidad, se sale a partir de la rama develop, ya que contiene el estado más actualizado del proyecto. Es la rama en la que los desarrolladores generalmente trabajan dia a dia. Una vez creada una rama a partir de develop, y desarrollada la funcionalidad, se mergea contra develop.

- Una vez concluida la semana de desarrollo, previo al fin del Sprint, se pasa el estado del proyecto de la rama develop a staging para que las nuevas funcionalidades que se desarrollaron durante el sprint pasen al ambiente de preproducción

- Cuando el cliente aprueba las funcionalidades que estaban en el ambiente de preproducción, las mismas ya pueden formar parte de la rama master.

1.2 Planificado vs Realizado

La falta de experiencia en el uso de las herramientas de versionado de código (git y github) de la mayoría del equipo de desarrollo, hizo que el avance en las semanas iniciales no fuera el esperado, ya que se perdía bastante tiempo por el mal uso de las herramientas.

También durante los primeros sprints, no se aplicaba correctamente el flujo de trabajo por parte de algunos integrantes, lo que se veía reflejado en algunos conflictos en los repositorios locales, Pull Request a las branch principales erróneos y trabajo extra.

Ante esta problemática se decidió hacer un workshop con todo el equipo de desarrollo, de forma tal de uniformizar las prácticas y evacuar dudas de funcionamiento.

1.3 Cantidad de errores encontrados

Más allá de errores en la documentación que eran reportados por SQA, en cuanto al código durante los primeros Sprints se detectaron algunos errores, los que se detallaron previamente. Los mismos no generaron gravedad para el proyecto, ya que gracias a git se podía volver a cualquier estado anterior del proyecto.

2. Evaluación Final

La evaluación integral del área SCM fue positiva, primero en cuanto experiencia ya que la mayoría de los integrantes no tenía conocimiento alguno con las herramientas. A su vez, sirvió para implementar buenas prácticas como el Code-Review (revisión de código) e integrar código mediante Pull Request.

Para el proyecto y el proceso también aportó mucho, ya que salvo los primeros sprints, los desarrolladores pudieron trabajar de forma autónoma y paralela, no habiendo grandes conflictos en la integración del código.

Por otro lado, dada la metodología ágil que se llevó adelante durante el proyecto, no se usó el Comité de Control de Cambios tradicional ante la solicitud de cambios. Las solicitudes de cambios eran evaluadas por los propios desarrolladores, la administradora (si el cambio implicaba negociar con el cliente) y el responsable del área de desarrollo, sin el proceso tradicional del MUM pero buscando hacerlo de la mejor manera posible en un tiempo más reducido.