ASH Web

Plan de SQA

Versión 4.0

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/08/2016 | 1.0 | Creación y redacción del documento | Alvaro Callero |
| 28/08/2016 | 1.1 | Revisión SQA | Isabel Ivagnes |
| 09/09/2016 | 2.0 | Segunda versión del documento | Alvaro Callero |
| 18/09/2016 | 3.0 | Tercera versión del documento | Alvaro Callero |
| 18/09/2016 | 3.1 | Revisión SQA | Isabel Ivagnes |
| 19/11/2016 | 4.0 | Cuarta versión del documento | Alvaro Callero |

Contenido

1. Propósito……………...……………………………………………………….………………...3

2. Referencias…………………………………………………………….………………….….…3

3. Gestión………………………………………………………………….……………...………..3

3.1 Organización…………………………………………………….………………………..3

3.2 Actividades………..…………………………………………………….……..……….…3

3.2.1 Ciclo de vida del software cubierto por el Plan……………...……….…..…....3

3.2.2 Actividades de calidad a realizarse………………………………..……......….3

3.2.3 Revisar cada producto……………………………………………….…...……...4

3.2.4 Revisar el ajuste al proceso…………………………………….………............4

3.2.5 Asegurar que las desviaciones son documentadas……………….............…5

3.2.6 Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación……………….…5

3.2.7 Responsables…………………………………………………………...………...5

4. Documentación……………………..………………………………………………..…...…....5

4.1 Propósito…………………………..…………………...………………………..….…....5

4.2 Documentación mínima requerida……………………………..……………...…….…5

4.2.1 Especificación de requerimientos del software………………...………...........5

4.2.2 Descripción del diseño del software………………………….…………..……..6

4.2.3 Plan de Verificación & Validación…………………….……….………...…....…7

4.2.4 Reportes de Verificación & Validación…………...….……………………...…..7

4.2.5 Plan de Gestión de configuración…………………….……….………....…..….7

4.2.6 Otros documentos……………………………………………………..………….7

5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas…………………………….....…........….7

5.1 Estándar de documentación………………………………………………...…...….….8

5.1.1 Estándar de verificación y prácticas……………………………….….……..….9

5.2 Checklist para cada área………………………………………………...…...….……...9

6. Revisiones y auditorías……………………………………………….…….…….......…10

6.1 Objetivo……………………………………………………………………………....….10

6.2 Requerimientos mínimos…………………………………………………………........10

6.2.1 Revisión de requerimientos………………………………………………..…...10

6.2.2 Revisión de diseño preliminar……………………………….….….………......10

6.2.3 Revisión de diseño crítico………………………………….…………..….…....10

6.2.4 Revisión del Plan de Verificación & Validación………………....……...…….10

6.2.5 Auditoría funcional…………………………....…...………………….…...........10

6.2.6 Auditoría física………………………………………………….……..........…...10

6.2.7 Revisiones de gestión…………………………………..……….……......…....10

6.2.8 Revisión del Plan de gestión de configuración……………….……………....10

7. Verificación…………………………………………………………………………….......…..10

8. Reporte de problemas y acciones correctivas……………………………………......…...11

9. Gestión de riesgos…………………………………………………………………………....11

# 1. Propósito

El objetivo del Plan de Calidad es definir y describir las pautas a seguir durante los diferentes sprints del proyecto, para garantizar la calidad de los productos elaborados a lo largo de todo el desarrollo del mismo.

El proyecto presentado por la empresa TopTier Labs consiste en construir  tanto una API como una aplicación web para poder llevar a cabo el registro de animales y poder gestionar toda la información relacionada a los mismos, logrando así facilitar el trabajo de las personas que estén relacionadas con la organización sin fines de lucros, Animales Sin Hogar.

# 2. Referencias

ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.

# 3. Gestión

La gestión de la calidad estará a cargo del responsable de SQA, cuyo deber es determinar los estándares de calidad que deben cumplirse y a su vez asegurar su cumplimiento.

## 3.1 Organización

El proceso a seguir corresponde con la metodología ágil SCRUM, en combinación con ciertas características de la metodología MUM, por lo que el plan de calidad debe adecuarse a tiempos y desarrollos dinámicos debido a las características de estos procesos.

El plan de calidad se llevará a cabo de forma paralela al plan de desarrollo del proyecto, que estará determinado sprint tras sprint acorde con la metodología ágil y en donde aspectos tales como requerimientos, análisis, diseño, implementación y validación son repetidos en cada uno de ellos, obteniendo así un producto al finalizar cada sprint.

La duración de los Sprints será de 1 semana, lo cual determina que el cliente podrá seguir bien de cerca el avance del proyecto.

## 3.2 Actividades

### 3.2.1 Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

El hecho de utilizar una metodología ágil, implica que en cada sprint se deberá pasar por las etapas de análisis, diseño, implementación y verificación, además de tener siempre presente la gestión  de configuración y la gestión del proyecto, teniendo en cuenta las actividades y los procedimientos a llevar a cabo en cada una de ellas.

Podemos entonces concluir que el plan será iterativo, en la medida de que todas estas actividades forman parte de los ciclos del proyecto determinado por los sprints, que a su vez determinarán cada historia a realizar

### 3.2.2 Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a efectuarse deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares que deben seguirse, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar los defectos detectados a sus responsables correspondientes y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Entre las actividades a llevar a cabo se encuentran: la revisión de cada producto y su correspondiente proceso y asegurar que las desviaciones detectadas sean documentadas.

Teniendo esto en cuenta, los bugs encontrados serán reportados por el Responsable de Verificación, el cual los registrará en el Trello para su futuro tratamiento.

### 3.2.3 Revisar cada producto

Consiste en revisar los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se comprueba que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión anteriores, en caso de que se encuentre alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión.

Los productos son revisados contra los diferentes estándares, utilizando una checklist definida para el producto en cuestión.

En caso de que se identifique una desviación, la misma debe ser documentada y luego se debe realizar un seguimiento para constatar que se efectuaron las correcciones pertinentes.

Al finalizar cada sprint, se realizará una entrega semanal de SQA, donde se dejarán en claro los factores de calidad que se tuvieron en cuenta a la hora de corregir la documentación, y a su vez, se agrega una sección acerca de la calidad del producto/proceso durante el progreso del Sprint.

### 3.2.4 Revisar el ajuste al proceso

Se revisan los productos que se definieron como importantes para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso.

Para lograr el cumplimiento de los estándares definidos para la calidad en el producto final del desarrollo, se  llevará a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se recolectó la información necesaria de cada uno de los productos, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, pudiendo así establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones.

Previo al comienzo se debe verificar en los informes de revisión anteriores que todas las desviaciones fueron solucionadas, en caso contrario, las faltantes se incluirán para ser evaluadas.

### 3.2.5 Asegurar que las desviaciones son documentadas

Aquellas actividades y productos que presenten desviaciones deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.

A su vez, se crea un nuevo documento denominado Lecciones Aprendidas, donde se fueron documentando las diferentes situaciones problemáticas tanto a nivel del producto como del proceso, que el equipo fue enfrentando, y cómo se lograron solucionar.

### 3.2.6 Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación

Como consecuencia de la utilización de una metodología ágil y tendiendo en cuenta que la duración de cada Sprint es de 1 semana, la planificación del proyecto se realizará sprint tras sprint, por lo que de la misma forma se afectarán las relaciones entre las actividades SQA y la planificación, siendo estas primeras afectadas por la segunda.

### 3.2.7 Responsables

Se encuentra especificado en el Plan del Proyecto.

# 4. Documentación

## 4.1 Propósito

Se identifica la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Se va a establecer como los documentos serán puestos a prueba y revisados para verificar su consistencia.

## 4.2 Documentación mínima requerida

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos.

### 4.2.1 Especificación de requerimientos del software

El documento correspondiente a la especificación de requerimientos deberá lograr describir de forma clara y concisa, cada uno de los requerimientos claves del software, como también las interfaces externas.

Como resultado del proyecto, el cliente deberá obtener  una especificación adecuada a sus necesidades en lo que refiere al alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

En este proyecto en particular, al ser el cliente experto en tecnologías de desarrollo de software, los requerimientos ya estaban establecidos, por lo que los analistas tuvieron que realizar una lista de consultas para poder afinar cada uno de los requerimientos, minimizando así el riesgo de llevar a un mal entendimiento de los mismos.

Teniendo lo anterior en cuenta, la especificación deberá cumplir lo siguiente:

- Ser completa externamente: teniendo en cuenta el alcance establecido, y ser completa internamente.

- Los elementos no pueden contradecirse entre sí, por lo que deberán ser consistentes.

- Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

- Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

- Verificar con el cliente si los requerimientos son los que se habían pactado previamente.

A continuación se especifican los atributos de calidad con los cuales deberá contar el producto, según lo transmitido por el cliente, y los también establecidos por el equipo del proyecto:

Amigabilidad

El sistema será intuitivo y fácil de usar, con interfaces gráficas que ayuden al usuario a poder interactuar con el sistema sin mayores complejidades. Que los diferentes menús en la aplicación web, no presenten dificultades cuando se intercalan con las mismas.

Robustez

La aplicación se comportará de manera razonable, aun en circunstancias en las cuales no se esperaba que opere, mostrando los correspondientes mensaje de error en los casos que corresponda.

Usabilidad

El sistema tendrá un grado de comprensibilidad importante, de manera que el usuario pueda fácilmente utilizar las diferentes funcionalidades sin demasiada dificultad, logrando adaptarse de manera rápida al uso normal.

Mantenibilidad

Como se espera que en un futuro la aplicación se desarrolle para otras plataformas, el software se construirá de forma tal que su  mantenimiento sea accesible y las modificaciones no tengan costos sumamente elevados.

Evolucionabilidad

La aplicación deberá poder adaptarse a futuros cambios que puedan surgir, tanto de nuevos requerimientos como modificaciones a las funcionalidades ya existentes.

Performance

El sistema deberá resolver las diferentes acciones tomando un tiempo considerable, evitando los tiempos excesivos para poder resolver una operación.

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.

### 4.2.2 Descripción del diseño del software

El documento de diseño contendrá principalmente la descripción de la arquitectura y especificará como el software será construido para satisfacer las historias para cada sprint.

El mismo deberá describir los distintos componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado previamente, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

En este aspecto, hay que tener en cuenta que el cliente ya contaba con un documento de diseño construido, el cual fue facilitado al equipo de desarrollo, siendo de gran utilidad ya que se pudo realizar las interfaces gráficas en base a una idea que ya estaba establecida.

### 4.2.3 Plan de Verificación & Validación

El Plan de Verificación y Validación, deberá lograr identificar y describir los métodos a ser utilizados para verificar los siguientes ítems:

a. Que los requerimientos descritos en el documento de especificación hayan sido aprobados por una autoridad apropiada.

b. Que los requerimientos descritos en el documento de especificación de requerimientos sean implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

c. Que el diseño expresado en el documento de diseño esté implementado en código.

### 4.2.4 Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.

### 4.2.5 Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.

### 4.2.6 Otros documentos

Los documentos que pueden tener impacto en cuanto a la calidad del producto son los siguientes:

- Plan de Proyecto

- Plan de Verificación y Validación

- Documento de Riesgos

- Documento de Estimaciones

# 5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas

En lo que refiere a los estándares de implementación, se utilizarán varios analizadores sintácticos de código específicos para Ruby, es decir, en el backend. Estos son: Reek, RuboCop y Rails Best Practices, los cuales fueron sugeridos por el propio cliente, ya que el mismo se desempeña en el sector del desarrollo de software y conoce las diferentes tecnologías.

RuboCop

Es una herramienta de estilo encargada de analizar el código contra una serie de reglas, dichas reglas suelen llamarse “cops”.

Cada regla examina el código desde cierta perspectiva, generando los warnings cuando el código se desvía de los patrones establecidos, como también cuando se generan errores fatales.

Cada regla puede ser activada o desactivada, dependiendo del tipo de análisis que se quiera llevar a cabo.

Las ventajas que presenta la utilización de RuboCop son las siguientes:

-Fuerza la utilización de un estilo de programación, promoviendo las buenas prácticas.

-Evalúa el código contra métricas como el largo de las sentencias y funciones.

-Promueve que los integrantes del equipo de desarrollo, utilicen un estilo homogéneo al codificar.

-El código fuente termina siendo más estable, unificado y estructurado.

Reek

La herramienta Reek se encarga de analizar las clases escritas en Ruby, detectando posibles inconsistencias en el código.

Reek puede verse como RuboCop pero enfocado en lo que es la arquitectura y la calidad del código.

Las inconsistencias que busca Reek son las siguientes:

-Métodos duplicados.

-Estructuras definidas de forma ineficiente.

-Condiciones repetidas en sentencias condicionales (if´s).

-Sugerencias de refactorización de una porción del código.

Rails Best Practices

Esta herramienta se encarga de analizar la calidad del código implementado, logrando que el mismo termine teniendo un nivel de calidad superior.

Su funcionamiento es el siguiente: cada vez que se realiza un push sobre el repositorio de GitHub, el analizador se ejecuta automáticamente en busca de defectos, registrando los resultados de dicho análisis.

En lo que refiere al frontend, también se incluye una herramienta para controlar la calidad del código, la misma se llama ESlint y es un analizador sintáctico de código.

ESlint busca en el código del frontend inconsistencias y problemas o código que no se adapta a ciertos estilos establecidos. Logra encontrar dichas fallas sin necesidad de que el código sea ejecutado.

Las reglas de estilos de código que utiliza esta herramienta, pueden ser habilitadas o deshabilitadas, como también agregar nuevas reglas a medida que se crea necesario.

## 5.1 Estándar de documentación

Para la elaboración de los diferentes documentos, se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.

Las plantillas definen los siguientes elementos:

- Tipo de letra y tamaño para los títulos, sin contar la carátula: Arial 12

- Tipo de letra y tamaño para los textos: Arial 10

- Datos obligatorios como responsable, versión, descripción y fecha

- Pie de página y encabezado

### 5.1.1 Estándar de verificación y prácticas

Las prácticas a utilizar son las que se definen en el documento correspondiente al Plan de Verificación y Validación.

Dado que se optó por utilizar una metodología ágil, el Plan de Verificación y Validación irá cambiando progresivamente con el avance del proyecto.

## 5.2 CheckList para cada área

Se van a tener en cuenta una serie de puntos para controlar si las tareas en las diferentes áreas se están llevando a cabo correctamente.

A continuación se presenta un checkList de los puntos por cada área:

Verificación:

-¿Los tests en los controladores se diseñan correctamente?

-¿La planilla con el registro de los casos de prueba, está lo suficientemente detallada?

-¿Se están verificando tanto aspectos funcionales como no funcionales?

Arquitectura:

-¿El diseño de la arquitectura satisface los requerimientos no funcionales?

-¿La arquitectura actual es demasiado compleja o se adapta correctamente a las necesidades del sistema?

-¿Están bien definidos los términos técnicos para lograr un mejor entendimiento de la arquitectura?

Desarrollo:

-¿Se están respetando los controles de calidad impuestos por las gemas?

-¿Está lo suficientemente nivelado el conocimiento en la tecnología entre los integrantes del equipo de desarrollo?

-¿Hay una comunicación fluida entre el equipo de frontEnd y el de backEnd?

SCM:

-¿Se controla que no todos tengan acceso a la rama principal del repositorio?

-¿Se verifica que el código que se va a publicar en el repositorio, no genere conflictos?

-¿Las personas que utilizan el repositorio, están al tanto de las buenas prácticas para hacer un uso eficiente del repositorio?

Documentación

-¿Los documentos se actualizan a medida que va transcurriendo el proyecto?

-¿Los documentos están redactados de manera clara y sin ambigüedades?

-¿Se están entregando dentro del plazo estipulado?

Comunicación

-¿Se están utilizando los canales de comunicación establecidos?

-¿El tiempo de respuesta es adecuando a la hora de realizar una determinada consulta?

-¿Todos los integrantes del equipo están al tanto del avance del proyecto?

# 6. Revisiones y auditorías

## 6.1 Objetivo

Definir tanto las auditorías técnicas como la definición de las revisiones y gestión de las mismas. Se especifica cómo se llevarán  a cabo dichas revisiones y auditorías.

## 6.2 Requerimientos mínimos

### 6.2.1 Revisión de requerimientos

Tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados por el Cliente.

### 6.2.2 Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.

### 6.2.4 Revisión del Plan de Verificación & Validación

Se lleva a cabo para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.

### 6.2.5 Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.

### 6.2.6 Auditoría física

Tiene como fin determinar si el software desarrollado y su correspondiente documentación se corresponden y son consistentes.

### 6.2.7 Revisiones de gestión

Se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan.

# 7. Verificación

Consultar el plan de Verificación y Validación.

# 8. Reporte de problemas y acciones correctivas

En caso de que se encuentren errores al realizar la revisión de los productos, estos se detallan y en caso de corresponder, son enviados al responsable del producto para que realice las correcciones necesarias.

En el caso de documentos, el Responsable de SQA revisa e informa a quien corresponda de errores y modificaciones encontradas a realizar en los mismos. Así mismo, el Responsable de SQA controla los productos y entregables cada semana mediante el Informe de SQA Semanal.

# 9. Gestión de riesgos

La gestión de los riesgos, se encuentra detallada en el Documento de Gestión de Riesgos.