ASH Web

Informe de Verificación del Sistema del Sprint 11 y 12

Versión 1.2

Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/11/2016 | 1.0 | Detalle de la verificación | Rodrigo Viera |
| 19/11/2016 | 1.1 | Actualización | Rodrigo Viera |
| 20/11/2016 | 1.2 | Revision SQA | Alvaro Callero |

Contenido

- Resumen de la verificación …………………………………………………………………...  3

  - Verificaciones Sprint 11 y 12…………………………………………………………. 3

    - Cobertura de la Verificación ……………………………………………...… 5

    - Estado del Sistema ………………………………………………………..... 7

    - Bugs detectados durante el Sprint 1 y 2 …………..…………………....... 8

    - Bugs detectados durante el Sprint 3 y 4 …………..……………………… 9

    - Bugs detectados durante el Sprint 5 y 6 …………..………………………10

    - Bugs detectados durante el Sprint 7 y 8 …………..………………….….. 12

    - Bugs detectados durante el Sprint 9 y 10 .……..………………………….13

    - Bugs detectados durante el Sprint 11 y 12 .……..……………………….. 18

- Resumen de la verificación

En esta sección se detallan los Casos de Pruebas que se realizaron y los procedimientos de prueba con los respectivos resultados

  - Verificaciones Sprint 11 y 12

Se agregaron algunos ajustes en algunas pruebas unitarias sobre algunos controladores del backend. Se terminaron los test unitarios del frontend, logrando cubrir las funcionalidades básicas. Para estos dos sprints no se hizo un documento de casos de prueba ya que las historias se terminaron de implementar en el sprint 10.

Se realizaron pruebas de caja negra para verificar todas las funcionalidades implementadas durante todo el proyecto. Se tuvo el apoyo de los implementadores para verificar al máximo el sistema y así poder encontrar fallas, además se recibió feedback por parte del cliente para hacer algunos ajustes.

Se verificaron las siguientes historias/funcionalidades desarrolladas durante todo el proyecto:

1- Sign up de un Usuario

2- Login in de un Usuario

3- Log out de un Usuario

4- Cambio de password

5- Envío de email al Usuario al activarse la cuenta, al cambiar un permiso y al cambiar la contraseña

6- Crear especie de animal

7- Alta de un animal

8- Alta de un animal con foto de perfil.

9- Agregar imágenes a la galería de un animal.

10- Ver perfil de un animal.

11- Editar información de un animal.

12- Listado de animales.

13- Paginado y full screen de imágenes.

14- Crear evento para un animal.

15- Ver lista de eventos de un animal.

16- Realizar búsqueda de un animal filtrando sobre todos su campos.

17- Exportar los resultados de una búsqueda con filtros a Excel.

18- Exportar la lista de eventos de un animal a Excel.

19- Exportar la lista de eventos de un animal y el perfil a PDF.

20- Realizar búsqueda de eventos de un animal.

21- Exportar la lista de eventos de un único animal a Excel.

22- Alta de un adoptante

23- Ver listado de adoptantes

24- Ver perfil de un adoptante

25- Editar adoptante

26- Vincular un adoptante con un animal (desde la sección adoptantes)

27- Guardar registro de PDF y Excel exportados

28- Agregar adoptantes a la lista negra

29- Agregar comentario a los adoptantes que están en lista negra

30- Consultar estadísticas

    - Cobertura de la verificación

Se obtuvo un cubrimiento final del 95.7% en las pruebas unitarias sobre el backend.

Se tuvo un cubrimiento final del 60% en las pruebas unitarias sobre el frontend.

    - Estado del Sistema

Resultado de la verificación en el sprint 11 y 12:

Al igual que en cada uno de los sprints anteriores, se ejecutaron pruebas de regresión sobre los casos de prueba establecidos hasta el Sprint 10. En cuanto a testing de frontend, se continuó progresando en la implementación de nuevos tests y en la mejora de los establecidos hasta el momento.

Todas las pruebas que se realizaron fueron ejecutadas de forma exitosa, se trató de verificar al máximo las funcionalidades implementadas para tratar de encontrar la mayor cantidad de errores y resolverlos antes de entregar el producto al cliente. Se verificó que se hayan solucionado los errores encontrados anteriormente y se obtuvo que estos fueron solucionados en su totalidad.

Estado del sistema actualmente:

El comienzo de la verificación del sistema se dio en tiempo y forma. Una vez todo integrado, se comenzó por intentar reproducir todos aquellos bugs que fueron corregidos desde el inicio del proyecto. Se tuvo una respuesta muy satisfactoria.

Se aseguró que la integración de todas las funcionalidades fuese correcta y que no se haya afectado ninguna funcionalidad. Se dedicaron varios días completos para testear y corregir bugs sobre la versión final de la aplicación, esto permitió conformar una aplicación de mayor calidad y con menor cantidad de bugs introducidos por descuidos. En cuanto a la estabilidad del sistema, no se presenta ningún problema crítico que haya sido detectado y no solucionado

Se puede decir que se cumple con lo pactado a inicios del proyecto y que el sistema cuenta con una suma importante de tests mitigando de esta forma posibles errores simples no deseados por el lado del frontend y del backend.

En la siguiente sección se presentan los bugs encontrados durante ésta verificación y el estado de los bugs encontrados en las verificaciones anterior. Los errores fueron reportados a través de Trello a los equipos de frontend y backend para que estos sean solucionados cuanto antes.

    - Bugs detectados durante Sprint 1 y 2

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Se pueden crear especies repetidas. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 3 |

2-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Login con usuario no existente lanza mensaje "authentication error". |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

3-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Sexo de animal Masculino/Femenino por Macho/Hembra |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 3 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Un usuario con permiso “super usuario” no puede agregar un animal |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Permite crear un animal con ‘Nro Chip’ vacío y luego al querer agregar un animal sin ‘Nro. Chip’ lanza el mensaje “ya está en uso”. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No existen controles sobre los campos de fecha en el alta de un animal |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado con observaciones |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | La funcionalidad “desactivar usuario” desde el administrador lo elimina del sistema y le envía un correo de que la solicitud de su cuenta ha sido rechazada |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Es posible crear especies vacías. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 3 |

9-

| Tipo | Estético - Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Es posible crear usuarios con nombre y apellido de más de 100 caracteres. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 4 |

10-

| Tipo | Estético - Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Ventana modal de Alta de Animal en Mozilla Firefox no muestra el calendario para ingresar fechas. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

    - Bugs detectados durante Sprint 3 y 4

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al cargar una gran cantidad de imágenes se muestra el mensaje de que falló la carga de imágenes pero las agrega a la galería. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

2-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | La foto de perfil del animal debe mostrarse más grande y que se adapte al ancho de su contenedor. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

3-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El botón de editar la información de un animal tiene un tamaño mayor al botón de editar la galería de imágenes. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

4-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Se modificará el estilo de las letras de la información del animal que se muestra en Ver perfil del animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se editan las imágenes de la galería de un animal, es decir, se eliminan las imágenes, al eliminar la última imagen debería de salir del modo edit. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se editan las imágenes de la galería de un animal con usuario que no tiene permisos, se lanza el mensaje de error correctamente, pero se “cuelga” la galería. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Un usuario con permiso “super_user” no puede editar la información de un animal. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Un usuario sin permisos para editar un animal , no debería de tener la opción de editar la galería de imágenes. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

9-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Se detectó que al editar la información de un animal, al cambiar el Nro de Chip por uno vacío, éste estando no vacío, se lanzaba el mensaje de error “Ya está en uso”. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En los dispositivos móviles, el listado de los animales se visualiza correctamente, pero al desplegar la información de un animal, la tabla que se muestra no es responsive ni muy amigable a la vista. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

11-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se está logueado en Chrome y se está en el ver perfil de un animal y luego se quiere acceder desde Firefox a la misma url, se muestra la vista del ver perfil del animal pero se queda cargando sin respuestas. Lo correcto sería que muestre la vista de Log in de un usuario. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

12-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El estilo de las letras se visualiza diferente en Chrome y en Firefox. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

13-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En Firefox al dar de alta un animal o al editar un animal, el dropdown de “Sexo” tiene una opción “vacía”. No debería estar ya que es un campo obligatorio. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

14-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En Firefox no se muestra el calendario en los campos que son de tipo fecha y esto provoca errores graves ya que el usuario puede ingresar valores incorrectos. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

15-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | En la ventana modal de editar un animal falta agregar el carácter “*” en los campos que son obligatorios. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

16-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el mensaje “ya está en uso” por “Ya está en uso” cuando se ingresa un Nro de Chip repetido. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 5 |

17-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el mensaje “NO ADOPT.” por “EN ADOPCIÓN” en el estado del animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

    - Bugs detectados durante Sprint 5 y 6

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Es posible dar de alta un animal con Peso (Kg) negativo. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

2-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se crea un evento en un animal e inmediatamente se exporta a PDF el perfil y los eventos del animal, el evento creado anteriormente no aparece en el PDF. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

3-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si en los filtros de búsqueda se ingresa especie “Perro“ y luego vacunados “SI“ y castrados “SI“ y se da click en buscar, se realiza el filtro correctamente, si a continuación se cambia la especie por “Gallina“, desaparece el campo castrados y vacunados, lo cual está correcto, pero no filtra a ninguna especie “Gallina“ ya que siguen marcadas las opciones de vacunados y castrados. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se ingresa en pestañas diferentes con el mismo usuario y en una de las pestañas se hace Log out, entonces en la otra pestaña si se quiere agregar un animal se queda esperando. Lo correcto sería redirigir al Log in. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación |  |
| Corrección |  |

5-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Si se quiere dar Log in con datos incorrectos sale un mensaje en inglés de authentication error, cambiarlo a español. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 6 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No es posible exportar a Excel los eventos de un animal |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

7-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Ajustar ancho de las columnas de los eventos en el PDF y alinear a la izquierda la descripción de los eventos. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

8-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El botón para exportar a PDF y para editar la información del animal si hay muchos eventos, no queda muy bien visualmente. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

9-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Centrar el input de búsqueda de eventos. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Si se tiene una descripción muy larga, esta se sale del cuadro de descripción del evento y debería tener un word-wrap:break-word. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

11-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Al editar la información de un animal debería aparecer la imagen del animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

12-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Si raza es un campo obligatorio entonces debería de tener la marca (*) |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 7 |

13-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | En el editar perfil de un animal se puede poner vacío el campo de raza y lo edita. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

    - Bugs detectados durante Sprint 7 y 8

1-

| Tipo | Estético / Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al dar de alta un adoptante, en el campo CI no se notifica al usuario que la cédula tiene que ir sin puntos ni guiones, es decir, cómo deberìa ingresarse. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

2-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si entro a editar un animal y le quiero modificar los valores de vacunado y/o castrado al darle guardar el modal no se va y los campos siguen igual cuando recargo la ficha. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

3-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Modificar el formato de las fechas en los reportes para que sea: dia-mes-año hora:minutos |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Los campos de fecha (Desde y Hasta) en los filtros de crear de búsqueda no tienen controles, se pueden ingresar fechas sin sentido y el filtro se aplica. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se crea una especie, se le debería de hacer trim para quitarle los espacios. Probé crear una especie con nombre " Perro" y la crea. En el frontend lo muestra como "Perro". |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se edita la información de un animal y seguido se exporta a PDF, el cambio no se refleja en el PDF. No se está actualizando. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se crean eventos con igual nombre y en la misma fecha para un animal, estos no se ordenan correctamente. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Se debería agregar la funcionalidad de limpiar los filtros de búsqueda, para mayor facilidad de uso de los mismos. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

9-

| Tipo | Estético / Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se edita un animal, hay cierto delay entre que carga carga el modal y la información con el animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

9-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el diseño de los botones editar y exportar a PDF. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

10-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si creamos un evento para un animal, por ejemplo "Bono 2", este se crea correctamente, pero cuando se cierra el modal, la lista de eventos no se actualiza si hay muchos eventos (más de 8) y hay que refrescar la página para que aparezca la opción "Ver más..." |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

11-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando el animal no es de raza perro ni gato no se debe mostrar vacunado y castrado en su información de perfil. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 8 |

12-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No es posible vincular un animal con un adoptante desde el adoptante. (Tanto con un usuario con permisos super_user o adopters_edit) |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

13-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar los botones del perfil del adoptante para que tengan el mismo estilo que los de editar animal. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

14-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando se agrega a un adoptante a la blacklist no se actualiza el cambio en su información personal y este no se agrega a la blacklist. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

15-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al enviar a un usuario a la blacklist desde el botón que existe en cada row de adoptantes, se actualiza la lista de adoptantes y agrega adoptantes que están en blacklist. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 9 |

16-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si creamos un animal especie Caballo y luego lo editamos y le cambiamos la especie a Perro, en el listado de animales no se actualiza el cambio y sigue mostrando que es Caballo y no lo pone en estado “EN ADOPCIÓN” |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

17-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Cambiar el filtro de “Estado”, donde dice “no adoptado” por “en adopción” |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

    - Bugs detectados durante Sprint 9 y 10

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Controlar que no se puedan agregar comentarios vacíos en los adoptantes. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

2-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | En la vista de Reportes, los reportes que se generan están ordenados del más viejo al más nuevo (de arriba hacia abajo) para los Excel sin embargo los PDF se muestran en el sentido contrario. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

3-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Problema con el buscador de adoptantes: Si buscamos por el nombre completo de la persona, no la encuentra. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

4-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No tiene sentido que se puedan ingresar fechas mayores a la actual en la sección de estadísticas ya que no retornan ningún valor. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al crear animal con chip vacío cuando ya existía otro con chip vació y el mismo nombre, en vez de lanzar que el nombre es repetido, tira que el chip ya está en uso. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Foto de perfil del animal queda de costado cuando se sube una imagen rotada. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se selecciona un animal cualquiera y pongo para exportar a excel sus eventos, me dice q se genera el Excel, pero este no se encuentra en la sección de reportes. Actualmente hay 20) También sucede para los PDF, dice que lo genera pero no me lo muestra en la lista de reportes. La fecha más actual es del 5/11 y sólo hay uno y yo generé 10 o más |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si creamos un animal especie Caballo y luego lo editamos y le cambiamos la especie a Perro, en el listado de animales no se actualiza el cambio y sigue mostrando que es Caballo y no lo pone en estado “EN ADOPCIÓN” |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

9-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Achicar la gráfica “Cantidad de animales adoptados por especie”. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El input de "Descripción de la casa" en la sección de adoptantes es demasiado chico. Ajustarlo para que el usuario pueda ingresar información de manera más amigable. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

11-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si se elimina un adoptante que tiene animales adoptados desde el active admin, la aplicación explota. |
| Nivel de Gravedad | Crítico |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

12-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Cuando alguna fila tiene mucho ancho no se ve bien en mobile |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

13-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si un adoptante tiene un nombre compuesto no deja poner mas de dos palabras en el campo de nombre y apellido, por lo que salta error. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 10 |

    - Bugs detectados durante Sprint 11 y 12

1-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | La gráfica de cantidad de animales adoptados por especie no debería tener rango de fechas, debería poder buscar solo por especie |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

2-

| Tipo |  |
| --- | --- |
| Detalle | Agregar en la primera gráfica una leyenda que diga que significa cada color. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

3-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Si me logueo con un usuario con permisos y agrego comentarios en un adoptante,y a continuación vamos al active admin y desactivamos la cuenta del usuario que hizo comentarios en un adoptante. Entonces, los comentarios que haya hecho dicho usuario se eliminan del sistema. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | No aprobado |
| Corrección | No fue corregido, se tomó como no válido el error. |

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Ajustar el ancho de las columnas en el active admin para todas las secciones, ya que si se ingresan textos largos, estos no se cortan. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

4-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | El header que se agrega en los mails se ve estrecho, es decir, se reduce el tamaño y no se logra ver bien. Se adjunta imagen. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

5-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al crear usuario con email ya tomado, el json de errors devuelve 2 veces: "ya esta en uso" |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |

6-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Controles sobre el email de los usuarios en backend |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

7-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | No es posible agregar un usuario desde el active admin. Lanza el error que se ve en la imagen aunque se ponga una clave válida. |
| Nivel de Gravedad | Marginal |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

8-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Al querer editar un adoptante que le pusieron un nombre compuesto, si intento modificar el teléfono u otro campo...Salta correctamente un mensaje de error en dicho input, pero también salta mensaje de error en el input del nombre, lo cual es incorrecto, porque está bien ingresado. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

9-

| Tipo | Funcional |
| --- | --- |
| Detalle | Desactivar la cuenta de un usuario desde el active admin y me envia un mail con el cuerpo que adjunto en la imagen. Es correcto que el mismo diga eso? o que diga que su cuenta fue desactivada en lugar de que la solicitud fue rechazada? Digo porque la solicitud ya había sido aceptada. |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 12 |

10-

| Tipo | Estético |
| --- | --- |
| Detalle | Formatear la fecha del reporte generado en la tabla de reportes |
| Nivel de Gravedad | Menor |
| Aceptación | Aprobado |
| Corrección | Corregido en Sprint 11 |