## Slide 1: Integración en los Proyectos de Ingeniería de Software
Taller de Gestión de Software
Doris Correa - Dieter Spangenberg
tgsoft01@fing.edu.uy

## Slide 2: Contenido
Introducción
Objetivo
Relevamiento de la integración
Estudio
Soporte para la Integración
Conclusión
Planes futuros

## Slide 3: Introducción
Integración
  El termino integración se refiere a la actividad de desarrollo de software en la cual componentes de software separados son combinados en un todo
Actividades de Integración
  Planificación de Integración
  Integración
  Pruebas de Integración

## Slide 4: Introducción
Motivación
  Actividades de integración con dificultades
  Integración poco eficiente
  Mucho esfuerzo y desorganización
Notes: A partir de nuestra experiencia en las integraciones y las auditorías realizadas durante este año a los grupos de PIS observamos subjetivamente que...

## Slide 5: Objetivo
Conocer como se están realizando las actividades de integración en el PIS
Saber que aportan los modelos al desarrollo de estas actividades
Proponer soporte en caso de ser necesario

## Slide 6: Relevamiento de Integración
Integración en los modelos Java y MoDSGX
Integración en el PIS 2003

## Slide 7: Integración en los Modelos
Integración en los Modelos Java y MoDSGX
  Actividades
  Roles
  Agenda

## Slide 8: Integración Modelos - Actividades
Modelo Java
  Planificar la iteración
  Planificar la integración de la iteración
  Planificar las pruebas de la iteración
  Realizar la integración
  Realizar la pruebas de integración
  Realizar las pruebas de sistema
Modelo MoDSGX
  Ajuste y control de desarrollo
  Ajuste y control de verificación
  Integración de sistema
  Verificación de software
  Verificación de sistema

## Slide 9: Integración Modelos - Roles
Java
  Arquitecto
  Especialista técnico
  Implementador
  Verificador
MoDSGX
  Coordinador de desarrollo
  Arquitecto
  Implementador
  Responsable del consolidado
  Responsable de verificación

## Slide 10: Integración Modelos - Agenda

## Slide 11: Integración en el PIS 2003
Integración en el Proyecto de Ingeniería de Software
  Cuestionario
  Reunión
  Evaluación

## Slide 12: Integración en el PIS 2003 - Cuestionario
El objetivo es relevar como se realizaron las actividades de integración en los PIS
Contestar inquietudes acerca de la integración en el PIS
Descubrir problemas y buenas prácticas
Población encuestada
  Grupos Java 1,2,3,4
  Grupos Java Integrado 5,6,7
  Grupo MoDSGX 10

## Slide 13: Integración en el PIS 2003 - Reuniones
Planteo de estudiante
  Planificación de integración
    Grafo de precedencia de implementación e integración
    Planificar con una visión administrativa
    Planificar para comenzar a verificar tempranamente
    Establecer nombres de las versiones a integrar dentro del plan
    Actualizar el repositorio con el resultado de la integración
    El intercambio con verificación se realiza por medio del repositorio
Notes: El grafo de precedencia realizado por el Administrador, el mejor surgió de una reunión quincenal.

## Slide 14: Integración en el PIS 2003 - Reuniones
Planteo de estudiante
  Pruebas de integración
    Integrador
    Caja blanca
  Problemas
    Verificadores no conocen el sistema la primera vez que verifican
    Coordinación de las reuniones de integración
  Sugerencias
    Objetivo del PIS
    Trabajo en equipo

## Slide 15: Integración en el PIS 2003 - Evaluación
¿Cuándo?
  Dos en elaboración y dos en construcción
  Algunos integraron semanalmente en construcción
¿Cómo?
  Planificación de la integración
    Basada en el plan de iteración
    Integración sobre el final de la iteración
    No existe coordinación con la verificación

## Slide 16: Integración en el PIS 2003 - Evaluación
¿Cómo?
  Integración
    Primeras, se integró todo lo implementado
    Siguientes, integración por partes, mayor planificación, participaron más roles
  Verificación de integración
    No fueron planificadas
    Realizadas por implementadores
    No se realizan reportes de la verificación de integración

## Slide 17: Integración en el PIS 2003 – Evaluación
¿Quiénes?
  Planificación de integración
    Implementadores
    En ocasiones se agregan: Arquitecto, Administrador, Responsable de Verificación
  Integración
    Implementadores
    En ocasiones se agregan: Arquitecto, Verificadores
  Pruebas de integración
    Implementadores
¿Cuánto?
  Esfuerzo incurrido supera el planificado

## Slide 18: Integración en el PIS 2003 - Evaluación
Problemas
  Mantenimiento del repositorio
  Reportes de pruebas de integración
  Poca planificación
  Pruebas de componentes que están siendo modificados
  Falta de comunicación
  Demora en la liberación de componentes a integrar

## Slide 19: Integración en el PIS 2003 - Evaluación
Buenas prácticas
  Buen diseño y descripción de la arquitectura
  Mantenimiento del repositorio
  Planificar la iteración, integración y verificación en forma coordinada
  Responsable de integración idóneo
  Módulos de prueba
  Mayor frecuencia
  Pruebas de integración realizadas por los implementadores
  Integraciones con fechas fijas
  Secuencia de integración detallada

## Slide 20: Estudio RUP

## Slide 21: Estudio RUP
Notes: Planificación de la Integración
Propósito
Planificar cuales subsistemas serán implementados y el orden en que esos subsistemas serán integrados en la iteración actual.
Staff
Una sola persona en proyectos simples con un proceso de integración simple.
Un pequeño equipo en proyectos grades con un proceso de integración complejo.
Perfil de los integradores: experiencia en la gestión de integración de software, gestión de configuración, y experiencia en el lenguaje de programación en que fueron escritos los componentes a integrar. Experiencia en el sistema operativo y lenguajes de script son esenciales ya que la integración a menudo involucra un alto grado de automatización.
Guías para el trabajo
La planificación del proceso de integración debería hacerse temprano, por lo menos en una forma de borrador, cuando se establece la línea base de la arquitectura. A medida que la arquitectura y el diseño evoluciona, el plan de integración deberá ser examinado y actualizado para asegurar que el plan de integración no se vuelve obsoleto debido a cambios en la arquitectura o el diseño.
Integración de Subsitemas
Objetivo: Integrar componentes en un subsistema para ser luego integrado con otros subsistemas hasta obtener el Sistema.
Rol responsable: Integrador
Actividades:
Integración de componentes
Crear un build luego de cada incremento y realizar pruebas de integración.
Luego de los testeos el subsistema es liberado
Integración de Sistemas
Propósito
El integrador integra el sistema de acuerdo con el plan de integración, agregando los subsistemas en el espacio de integración del sistema y creando builds. A cada build se le realizan pruebas de integración por parte de un verificador. Luego del último incremento el build pasa a pruebas de sistema por parte de un verificador.
Staff
Una sola persona en proyectos simples con un proceso de integración simple.
Un pequeño equipo en proyectos grades con un proceso de integración complejo.
Perfil de los integradores: experiencia en la gestión de integración de software, gestión de configuración, y experiencia en el lenguaje de programación en que fueron escritos los componentes a integrar. Experiencia en el sistema operativo y lenguajes de script son esenciales ya que la integración a menudo involucra un alto grado de automatización.
Guías de trabajo
El trabajo de integración generalmente tiene un alto grado de automatización y requiere esfuerzo manual cuando existen errores en la integración. Una estrategia frecuente es realizar builds automáticos en la noche y algunas pruebas automáticas(generalmente a nivel unitario).

## Slide 22: Soporte para la Integración
Introducción
  Objetivo
    Planificación de integración
    Integración incremental
  Justificación
    Incremental vs Fases
    Beneficios de integración incremental
      Faltas fáciles de localizar
      Componentes verificados más completamente
      Retroalimentación temprana
Notes: Objetivo: lograr que se haga una buena planificación para realizar una integración incremental
Planificación de integración
El foco de la estrategia de integración es determinar el orden en que las clases son implementadas y combinadas.
Integración Incremental
La integración incremental significa que el código es escrito y verificado en pequeñas piezas, y entonces combinado en un trabajo completo agregando una pieza a la vez.
Incremental vs Fases
El enfoque que contrasta con la integración incremental es la integración por fases. La integración por fases es la integración de múltiples componentes (nuevos y modificados) a la vez. Introduce múltiples variables y hace más difícil encontrar errores. Un error puede estar en uno de los nuevos componentes, en la interacción entre los nuevos componentes y el núcleo del sistema, o en la interacción entre los nuevos componentes.
Beneficios
Los beneficios de la integración incremental son:
Las faltas son fáciles de localizar. Cuando un nuevo problema ocurre durante la integración incremental, el componente nuevo o cambiado, o su interacción con los componentes previamente integrados, son los lugares obvios donde pueden ocurrir las faltas. La integración incremental también hace que los defectos se descubran uno por vez, lo que hace más fácil identificar faltas.
Los componentes son verificados más completamente. Los componentes son integrados a medida que son desarrollados y entonces verificados. Esto significa que los componentes son probados más seguido que si la integración es hecha en un paso.
Retroalimentación temprana. Los desarrolladores ven resultados de su trabajo más tempranamente en lugar de esperar por todo hasta el final, lo que es mejor para su moral. Esto hace que se tenga un retorno más pronto.

## Slide 23: Soporte para la Integración
Rol integrador
Secuencia de actividades
Actividades
Anticipo de problemas
Buenas prácticas

## Slide 24: Rol integrador
Responsable de la planificación de integración, integración y pruebas de integración
Perfil del integrador
  Conocer la arquitectura
  Conocer el proceso de integración
  Manejar el repositorio
  Conocer la plataforma de desarrollo
¿Integrador o equipo integrador?
Notes: Integrador es como un metarol, para referirnos al rol o roles que sean responsables de las actividades de integración
¿Integrador o equipo integrador?
Por el perfil del integrador puede ser conveniente que en lugar de hablar de integrador se hable de equipo integrador, conformado por distintos roles. Debido a la cantidad de conocimientos que requiere el rol integrador. Ejemplo: Integrador=Arquitecto, Implementador, Verificador.

## Slide 25: Secuencia de actividades
Notes: El flujo se propone para lograr una integración efectiva de componentes.
Las actividades propias de integración se mencionarán más adelante. A continuación se describen las actividades relacionadas.
1. Identificar Casos de Uso de la Iteración.
A partir de los casos de uso y/o escenarios que se realizarán en la iteración, se identifican los componentes y subsistemas de implementación necesarios para su implementación.
2. A partir de estos componentes y subsistemas identificados se planifica la integración y las pruebas de integración.
3. Se implementan los componentes que deben ser probados unitariamente por los implementadores previo a la integración para que la integración sea efectiva. Se sugiere que se implementen módulos de prueba correspondientes a los componentes que serán integrados y que se coloquen en el repositorio junto con los componentes implementados.
5. Se realiza la integración de componentes y se hace la prueba de integración.
6. Se colocan en el repositorio los componentes y/o subsistemas resultantes de la integración.
7. Estos componentes y/o subsistemas integrados son tomados del repositorio por el área de verificación para realizar las pruebas funcionales.
8. Se repite el proceso de integración hasta que se hayan integrado todos los componentes y/o subsistemas planificados para la iteración.
9. Cuando se integraron todos los componentes y/o subsistemas planificados para la iteración se coloca en el repositorio el sistema o subsistema integrado.
10. El área de verificación toma del repositorio el sistema integrado y realiza las pruebas del sistema.

## Slide 26: Actividades
Planificar la Integración de la Iteración
Planificar las Pruebas de la Iteración
Realizar la Integración
Realizar las Pruebas de Integración

## Slide 27: Planificar la Integración de la Iteración
Planificar el orden de integración
Asignar responsables de integrar los componentes implementados
Proceso de integración complejo
Debe existir una buena planificación

## Slide 28: Planificar la Integración de la Iteración
Pasos
  Identificar componentes y/o subsistemas
  Definir proceso de integración
  Cronograma de integración
  Evaluar plan de integración
Roles
Entradas y salidas
Momento de realización
Dependencias

## Slide 29: Planificar la Integración - Pasos
Identificar componentes y/o subsistemas
  A partir de los casos de uso
  Componentes, subsistemas y stubs a implementar
  Responsables de implementación de cada componente
  Esfuerzo necesario para la implementación
Notes: A partir de los casos de uso se identifican que clases participan en la realización de los CU a implementar(modelo de diseño) y que componentes componentes corresponden junto con sus dependencias(modelo de implementación).

## Slide 30: Planificar la Integración - Pasos
Definir el proceso de integración
  Incremental y bottom-up
  Conjuntos de integración
Notes: Luego hay que ver en que orden se implementan los componentes de forma de lograr una integración incremental(integrar un componente a la vez) bottom-up durante la iteración teniendo en cuenta la jerarquía de compilación de los componentes.
La integración incremental permite liberar subsistemas integrados que se verifiquen antes del final de la iteración, logrando de esta forma paralelizar las actividades de implementación y verificación, obteniendo además una mayor retorno de la verificación hacia la implementación.
Para facilitar el proceso de integración se pueden definir conjuntos de integración.
Un criterio para formar un conjunto de integración puede ser que los componentes sean usados frecuentemente como un grupo.

## Slide 31: Planificar la Integración - Pasos
Definir el proceso de integración
  Series de integración
Notes: Series de integración, es realizar una integración en varios pasos
Series de integración, para lograr una integración incremental se pueden definir series de integraciones hasta llegar a la integración planificada para la iteración. Para cada integración se define que subsistemas la componen y que subsistemas estarán como stubs.
En la figura se muestra una integración planificada para ser hecha incrementalmente en tres integraciones.

## Slide 32: Planificar la Integración- Pasos
Cronograma
  Liberación de componentes implementados
  Fechas de integración
  Liberación de subsistemas integrados
  Fechas de pruebas de integración
Evaluación del plan
  ¿Facilita la detección de errores?
  ¿Hace que la cantidad necesaria de stubs sea mínima?
  ¿Coordinado con el orden de implementación?
Plan de
integración
de la
iteración
Notes: Evaluación del plan, El orden de integración... ?

## Slide 33: Planificar la Integración de la Iteración
Rol Integrador
  Integraciones simples: Implementador
  Integraciones complejas: Implementador, Arquitecto, Responsable de Verificación
Entrada
  Modelo de Casos de Uso
  Alcance del Sistema
  Modelo de Diseño
  Modelo de Implementación
  Descripción de la Arquitectura
  Plan de Implementación o Desarrollo

## Slide 34: Planificar la Integración de la Iteración
Salida
  Plan de Integración de la Iteración
Momento
  Antes del comienzo de la iteración
Dependencias
  Planificación de implementación
  Planificación de pruebas de la iteración coordinada con esta actividad

## Slide 35: Planificar las Pruebas de la Iteración
Pruebas de integración
Asegurar que los componentes integrados pueden pasar a verificación
Asegurar integración con sistemas externos
Planificar cómo, cuándo y quiénes harán las pruebas de integración
Planificación de reportes
Notes: Las pruebas de integración tienen como objetivo verificar que los componentes y/o subsistemas integrados cumplen con las funcionalidades esperadas a partir de la integración. Se deberán planificar un conjunto mínimo de pruebas que permitan verificar esas funcionalidades esperadas para asegurar que cuando el subsistema integrado se libere para pruebas funcionales carezca de errores de integración.
En caso que el subsistema integrado debe coexistir con un sistema externo se debe planificar la prueba de integración con este sistema para asegurar que la integración sea correcta.
Se contempla en el plan que se realicen reportes de las pruebas de integración para evitar que sucedan los mismos errores en futuras integraciones e ir aprendiendo y evolucionando en la realización de las actividades de integración a lo largo del proyecto.

## Slide 36: Planificar las Pruebas de la Iteración
Roles
  Responsable de verificación
Entrada
  Modelo de Casos de Uso
  Alcance del Sistema
  Modelo de Diseño
  Plan de Implementación o Desarrollo
  Plan de Integración de la Iteración
Salida
  Plan de Pruebas de la Iteración

## Slide 37: Planificar las Pruebas de la Iteración
Momento
  Antes de la primera integración de la iteración
Dependencias
  Coordinada con la Planificación de la Integración de la Iteración

## Slide 38: Realizar la integración
Obtener del repositorio los componentes, subsistemas, stubs y módulos de prueba a integrar
Integrar en el orden establecido en el plan
Realizar pruebas de integración
Versionar en el repositorio y pasar a verificación

## Slide 39: Realizar la integración
Rol Integrador
  Implementadores
  Integraciones complejas: Implementadores, Arquitecto y Verificadores
Entradas
  Modelo de Diseño
  Modelo de Implementación
  Descripción de la Arquitectura
  Plan de Implementación o Desarrollo
  Plan de Integración de la Iteración
  Componentes y/o subsistemas implementados
  Plan de Pruebas de la Iteración
Notes: Rol integrador: en integraciones complejas pueden participar también el Arquitecto para dar la visión general del sistema y Verificadores para ayudar en las tareas de verificación de integración.

## Slide 40: Realizar la integración
Salida
  Componentes y/o subsistemas integrados
Momento
  Varias veces en una iteración
  Previsto en el plan de integración de la iteración
Dependencias
  Las pruebas de integración se coordinarán con esta actividad

## Slide 41: Realizar las Pruebas de Integración
Detectar errores propios de la integración
Asegurar que los componentes pueden pasar a verificación
Se realizan pruebas luego de cada incremento
Reporte de pruebas de integración
Se versiona y pasa a pruebas funcionales
Notes: Detectar los errores propios de la integración para asegurar que los componentes pueden pasar a verificación sin los errores propios de la integración.
Las pruebas de integración son por ejemplo: de interfaces, comunicación, o de componentes críticos (caja blanca de lo que se supone que puede fallar).
Hacer el reporte de pruebas de integración ayuda a tener un registro de los errores encontrados e ir disminuyendo la ocurrencia de los mismos a través de las integraciones en el proyecto.

## Slide 42: Realizar las Pruebas de Integración
Rol Integrador
  Implementador
  En ocasiones: Implementador y Verificador
Entradas
  Plan de Pruebas de la Iteración
  Modelo de Casos de Prueba
  Componentes integrados
  Plan de Integración de la Iteración
Notes: Realizadas por los implementadores o integrador permiten detectar mayor cantidad de errores de carácter técnico que las pruebas realizadas por los verificadores, debido al mayor conocimiento que tienen los primeros sobre los componentes.

## Slide 43: Realizar las Pruebas de Integración
Salida
  Reporte de Pruebas de Integración
Momento
  Luego de cada integración
Dependencias
  Esta actividad es previa a las pruebas funcionales

## Slide 44: Anticipo de problemas
Proceso de integración complejo
Uso excesivo de recursos en la integración
Falta de coordinación y disponibilidad
No existe un documento que unifique información necesaria para planificación de integración
Problemas de integración por fases
Notes: Proceso de integración complejo: no se toma en cuenta esto desde el comienzo sino luego de algunas integraciones problemáticas.
Uso excesivo de recursos: mucho tiempo empleado en la integración y con malos resultados.
Falta de coordinación y disponibilidad: si no se establece de antemano las responsabilidades de cada persona en la integración cuando llega el momento de integrar las personas que son necesarias no están disponibles o la poca coordinación con otras áreas, como por ejemplo la de verificación, hace que las actividades se atrasen.

## Slide 45: Anticipo de problemas
Ausencia de pruebas unitarias
Ausencia de pruebas de integración
No uso del repositorio
Configuración de ambientes de implementación e integración
Notes: Ausencia de pruebas unitarias: si no se realizan pruebas unitarias de los componentes al integrar los componentes los orígenes de los errores puede ser dos: el componente en si mismo o la integración, mientras que si se hicieron pruebas unitarias es más probable que origen de errores sea la integración.
Ausencia de pruebas de integración: las pruebas de integración son importantes dado que en ellas se detectan errores técnicos que normalmente no se detectan en las pruebas funcionales. Si solo se realizan pruebas funcionales al final de la iteración (sin haber hecho pruebas de integración), las pruebas funcionales carecen de sentido al estar verificando componentes integrados con errores que probablemente se estén corrigiendo mientras el verificador está haciendo las pruebas funcionales.
No uso del repositorio puede provocar problemas de uso de versiones en todo el trabajo de integración y verificación.
Los ambientes de desarrollo e integración deberían ser iguales para evitar que al integrar surjan problemas que son de configuración de ambiente y no de los componentes a integrar o de la integración en si.

## Slide 46: Buenas prácticas
Tratamos de incluir la mayor cantidad de buenas prácticas en el material de soporte

## Slide 47: Conclusiones
Modelos
  Qué pero no cómo
  No explicitan relaciones
  No anticipan problemas
Grupos de PIS
  Conocimiento de cómo realizan las integraciones
  No conocen los problemas
  Integraciones caóticas
  Evolucionan
Notes: Modelos dicen el qué pero no el cómo
Modelos no explicitan las relaciones de actividades de integración con otras actividades
Grupos de PIS no conocen de antemano problemas de las actividades de integración y los modelos no aportan en este sentido
Grupos de PIS evolucionan de integraciones caóticas a organizadas a medida que adquieren conocimiento de los problemas
Las integraciones se están realizando mal y el problema no es porque no sigan el modelo de proceso sino por desconocimiento de los problemas inherentes a estas actividades y el modelo no alerta sobre ellos.
La evaluación del trabajo de los grupos de PIS 2003 permitió confirmar las ideas que existían sobre la forma en que se estaba realizando la integración

## Slide 48: Conclusiones
Soporte para la integración
  Decir el cómo
  Anticipar problemas
Notes: Decir el cómo: detallar las actividades de integración incorporando buenas prácticas que ayudan a realizar una planificación de integración e integración efectivas.
Anticipar problemas: Alertar de los problemas inherentes a las actividades de integración para que estén prevenidos de los mismos.

## Slide 49: Planes Futuros
Herramientas para una mejor integración
  Especificación de la liberación
  Línea base

## Slide 50: Preguntas